深圳地铁前海综合楼与前海时代平台接口接通工程

招

标

文

件

单位名称：深圳市地铁集团有限公司

日期：2019年12月

目  录

第一章  致投标人

第二章  投标须知

第一节 投标须知前附表

第二节 否决性条款摘要

第三节 分段限时投诉的规定

第四节 综合说明

第五节 开标、评标

第六节  投标文件格式

一、经济标书格式

二、技术标书格式

第三章  合同部分

第四章  检测任务书

# 第一章  致参选人

本比选文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本比选项目的特点和需要编制的。

比选文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，比选文件的内容已清楚地反映了项目的规模、性质以及商务和技术要求等。我们要求投标人必须完全响应本比选文件的实质性内容。

领取了本比选文件的正式投标人，如不递交投标文件，应于收到比选文件 3 个工作日内向比选人作出书面说明，如投标人不在规定时间内作出书面说明或者说明的理由不被比选人认可的，比选人将有权拒绝该投标人参加比选人其他项目的比选。

比选人（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

比选人地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦21楼

邮政编码：518026

传    真：   0755-23990872

联 系 人：    邓长华

联系电话：   13510891067

日   期：   2019年12月

# 第二章  参选须知

# 第一节 比选须知前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 深圳地铁前海综合楼与前海时代平台接口接通工程 |
|  | 项目地点 | 深圳市前海片区区东南角，镇海路以，桃源路高架桥南侧（鲤鱼门地铁站D口） |
|  | 范围及服务要求 | 前海综合楼和前海时代8号地块相连通的16米和9米平台的四个接口接通，包括影响接通工作的已有成品拆除和垃圾清运、接口附近的已有成品保护、接口处结构、建筑、装修、机电按设计图新建、接口处修复处理等，详见图纸和清单。 |
|  | 资金来源 | 企业自筹 |
|  | 资质要求 | 建筑工程施工总承包叁级或以上资质、机电设备安装工程专业承包叁级或以上资质。 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 服务期限 | 暂定自2020年01月08日至2020年03月07日，共60日历天（具体开工日期以监理工程师的开工令为准）。 |
|  | 报价货币 | 人民币 |
|  | 投标文件的份数 | 七份(一正六副) |
|  | 比选文件的质疑 | 参选单位如对比选文件有质疑，需在截标前5天提出。过期比选人有权不再处理。 |
|  | 比选文件的修改 | 比选人如认为比选文件需要修改，应在截标时间前3天内告知所有投标单位。 |
|  | 投标文件封装要求 | 1．投标文件必须参照第六节格式、顺序编制并装订成册。 2.参选文件必须密封包装，密封袋封口处盖骑缝章。 3.对于因参选文件标识不清、密封不严等导致的不利后果由该参选人自负。 4．参选文件需装于资料袋内，专人送达指定地点。电报、电话、传真形式的报价概不接受。 |
|  | 报价要求 | 报价上限价按控制价334701.93元，其中不可竞争费用61347.87元（安全文明措施费3647.69元，设计费30000.00元，暂列金额27700.18元），最终费用以中标价格为准。 |
|  | 参选文件有效期 | 180个日历天，从参选文件递交截止之日算起。 |
|  | 是否允许提交备选方案 | □允许参选单位提交替代方案； ■不允许参选单位提交替代方案； |
|  | 合格参选人数量要求 | 提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定服务单位。 |
|  | 组建评审委员会 | 评审委员会小组构成： 7 人。 |
|  | 评审方法 | ■综合评估法 □最低价法 □抽签法 □其他： |
|  | 评审细则 | 详见第四章 |
|  | 签订合同 | 确定中标人30天内 |
|  | 合同方式 | 固定单价合同。 |
|  | 比选文件领取时间 | 2019年 12 月 20 日9：00开始登录深圳地铁网站（http://www.szmc.net/）直接下载电子文件。 |
|  | 递交参选文件截止时间及地点 | 20 19 年12 月31日上午 10：00 （北京时间）。 递交地点：另行通知 |
|  | 开标时间及开标地点 | 开标时间：20 19 年12 月 31 日上午 10：00（北京时间）。 开标地点：另行通知 |

## 第二节 否决性条款摘要

本章节是本项目比选文件(含比选文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：参选文件不予受理、无效标、废标条款。除出现以下情形外，比选文件的其他任何情形均不得作否决处理。比选文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、参选文件不予受理的情形（由比选人的工作人员判定）

1、在比选须知第二十三条规定的递交参选文件截止时间以后送达或未送达指定地点的；

2、未按比选须知第十二条的规定密封、标识和骑缝加盖参选人公章的。

二、无效标的情形（由评审委员会判定）

参选文件有下列情形之一的，按无效处理：

1、参选文件未按比选文件的规定加盖参选人公章的；或未经参选人法定代表人或其授权代表签字的；或由授权代表签字但未随参选文件一起提供“法人代表授权委托书”原件的；

2、参选人以他人名义参选的。

三、废标的情形（由评审委员会判定）

1、参选文件中的报价超过比选文件要求的报价上限的；

2、参选人拒不按照要求对参选文件进行澄清、说明、补正，或不接受对参选文件的计算错误进行修正后的参选报价；

3、参选单位的参选函不符合比选文件要求的；

4、参选文件未按规定的格式填写或前后内容不一致或关键字迹模糊、无法辨认的；

5、违反国家有关法律、法规和有关要求的

四、其他不予受理、无效标、废标情形

/

## 第三节 分段限时投诉的规定

为保证比选参选活动廉洁高效，打击比选参选活动中违反法规行为，维护比选参选活动中各当事人的合法权益，特提醒各参选人注意 “分段限时投诉的规定”，本项目比选参选各阶段的投诉超过该规定要求投诉时效的，比选人或主管部门将不受理。下面是“比选参选分段限时投诉的规定”。

一、对比选文件内容的投诉时限：比选文件发布后五日内；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。

二、对资格后审结果或开标结果的投诉时限：开标结束前当场向现场监管人员提出，可以口头投诉方式。

三、对评审结果投诉时限：确认中选人前。

四、对合同签订过程的投诉时限：合同签订前。

对违反招标投标法律、法规规定，对串通参选，或者参选人以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中选，或者参选人以向比选人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中选，或者比选人在评标委员会依法推荐的合格参选人以外确定中选人，或者重大项目以及其他严重损害国家利益、社会公共利益或者当事人合法权益的投诉，不受上述时限的限制；当事人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10内提出书面投诉。

## 第四节 建设工程施工比选公告

一、项目信息

比选方式： 公开比选

建设单位： 深圳市地铁集团有限公司

工程类型：零星工程

项目名称：前海综合楼项目

比选工程名称: 深圳地铁前海综合楼与前海时代平台接口接通工程

项目现场的具体位置：深圳市前海片区区东南角，镇海路以，桃源路高架桥南侧（鲤鱼门地铁站D口）。

二、本次比选内容及工程范围

本次发包工程上限价：控制价334701.93元，其中不可竞争费用61347.87元（安全文明措施费3647.69元，设计费30000.00元，暂列金额27700.18元）。

比选内容：前海综合楼与前海时代平台接口接通工程。

工程范围：前海综合楼和前海时代8号地块相连通的16米和9米平台的四个接口接通，包括影响接通工作的已有成品拆除和垃圾清运、接口附近的已有成品保护、接口处结构、建筑、装修、机电按设计图新建、接口处修复处理等，详见图纸和清单。

三、现场踏勘

本工程统一组织现场踏勘，时间为:2020年12月26日上午9：30 ，过期不候。请自带安全帽，注意安全。

四、预计开工、完工时间

暂定自2020年01月08日至2020年03月07日，共60日历天（具体开工日期以监理工程师的开工令为准）

五、资格审查方式

资格后审。参选人提交企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、拟派项目经理注册建造师证、安全员需要建设主管部门或者其它部门安全生产考核合格取得安全生产考核证书。

六、参选人资质要求

1.本工程参选申请人必须：建筑工程施工总承包叁级或以上资质。

2.拟派项目经理：注册二级（或以上）建造师（建筑工程专业）

3、拟派安全员：建设主管部门或者其它部门安全生产考核合格取得安全生产考核证书，并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的专职人员

4.不接受联合体参选。

七、评定标方法

拟采用的评标方法：综合评估法。

八、其他参选条件要求：

1.在招参选活动中有串通参选、弄虚作假不良行为记录被暂停参选资格期间或涉嫌串通参选、弄虚作假并正在接受主管部门调查的参选申请人不被接受；

2.因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受其参与本次比选工程的参选；

3.根据法院的《司法建议函》，列入名单的施工企业不得承接政府投资工程。

联系方式

地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦21楼

电话：13510891067、18620370354

联系人：邓长华、蒋明燕

邮箱： 371062829@qq.com、277364957@qq.com

温馨提示：

1、参选人在递交参选文件时，参选人须在截标当日的截止时间前，按下列要求到比选文件指定的地点办理参选手续：

2、参选人为法定代表人或经法定代表人授权的参选员；

3、递交参选文件。

## 第五节 综合说明

- 项目概况和比选主要内容

  - 项目概况

本项目为1号线（罗宝线）续建工程前海车辆段的附属设施，含前海车辆段综合楼和物资库，总建筑面积73704㎡，分为东西两栋塔楼，在19-22层连通，东边为办公楼，西边为公寓楼。按当初规划设计整体方案，本项目和旁边的前海时代8号地块16米和9米平台各有相互连通的2个接口（总共4个），人员可以相互往来。但是前海时代8号地块已经竣工后交付使用，而本项目尚在施工，所以此4个接口接通工作需要由本项目全部承担。

1.2比选主要内容

前海综合楼和前海时代8号地块相连通的16米和9米平台的四个接口接通，包括影响接通工作的已有成品拆除和垃圾清运、接口附近的已有成品保护、接口处结构、建筑、装修、机电按设计图新建、接口处修复处理等，详见图纸和清单。

- 服务期限

暂定自2020年01月08日至2020年03月07日，共60日历天（具体开工日期以监理工程师的开工令为准）。

3、工作质量要求

合格

- 合格参选人的条件

建筑工程施工总承包叁级或以上资质

- 拟投入本项目人员资质及业绩要求

| 职位 | 资质要求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 注册二级（或以上）建造师（建筑工程专业） |
| 安全员 | 建设主管部门或者其它部门安全生产考核合格取得安全生产考核证书，并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的专职人员。 |

备注：本项目人员最低资质要求不低于上述表格要求。

- 报价说明

（1）该清单所列的工程量系比选人的估算，是临时的，是参选人报价的共同基础。不被理解为是对比选人要求工作内容的全部定义，也不能作为参选人应完成的实际工程量。结算时，应以由发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定。

（2）该清单中所填入的综合单价包括但不限于：完成工程各环节的人工、材料、机械费、管理费、利润、规费、税金等全部费用。

（3）该清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的项目，其费用视为已包括在清单的其他综合单价或合价之中，同时参选人应清楚地加以说明。

（4）该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考参选须知和合同条件的有关条款。

（5）暂列金额为不可竞争费，是发包人为可能发生的费用而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用。暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。暂列金额不作为结算的依据

（6）比选控制价及参选报价上限：本工程比选控制价为控制价334701.93元，其中不可竞争费用61347.87元（安全文明措施费3647.69元，设计费30000.00元，暂列金额27700.18元）。

## 第六节 开标、评标

### 开标

  - 比选人将于前附表中规定的时间和地点举行开标会议，并邀请所有参选人代表参加。未参加开标会的参选人，视为其认可开标程序和结果。

  - 参加开标会议的参选人只能委派一名代表，且必须是参选人法定代表人或授权代表。法定代表人或授权代表须携带本人有效身份证明。

  - 开标会议由比选人主持，由参选人监督所有参选文件的密封和标记情况，经确认无误后，比选人当众拆封所有参选文件的报价标书部分，宣读参选人名称、参选报价情况等。按规定提交合格的撤回通知的参选文件不予开封，并退给参选人。

  - 比选人将作开标记录，并由参选人签字确认，以存档备查。开标会结束后，比选人代表将所有参选文件移交评标委员会。

### 评标

（一）总则

1、为保证项目评审工作的公开、公平和公正，使评审工作规范化、标准化、科学化，选择有经验、有实力、信誉好的单位承办本工作，特制定本评审细则。

2、提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定服务单位。

（二）综合评估法

1、在开标前由比选人根据本比选文件组建评标委员会。评标委员会由 7 名评审专家组成。

2、评审原则：对参选人的技术标、商务标等进行综合评审，以“综合评估法”按规定，推荐1家单位作为中标候选人。

2、评审委员会职责

（1）按本评审细则对参选单位的参选文件进行客观、公正的评审。

（2）向深圳市地铁集团公司呈报评标结果。

3、评审细则

（1）首先对参选文件进行符合性审查，其次通过符合性审查对各参选人的 技术、商务 等方面进行综合评比，最后评审委员会以综合评分方式确定中标候选人。

（2）分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

（3）当报价的数字与中文大写不一致时，以中文大写为准；

（4）参选文件有比选文件第二章“否决性条款”第三条规定情形之一的，按废标处理。

（三）最低价法

（四）抽签法

/

（五）其他

/

四、评选报告

评审委员会负责编制评标报告，评标报告应包括以下内容：

（1）评审工作情况；

（2）评审结果；

（3）评审委员会签字；

（4）监督人员签字。

五、中标结果

经评审确定的中标候选人将按比选人内部程序上报审批通过后，将与中标候选人签订合同，未中标单位不另行通知

表1.符合性审查表

符合性审查表

项目名称：深圳地铁前海综合楼与前海时代平台接口接通工程

| 序号 | 参选人名称 | 报价（万元） | 参选文件是否按比选文件的规定加盖参选单位公章的；或是否经参选人法定代表人或其授权代表签字的；或是否由授权代表签字但未随参选文件一起提供“法人代表授权委托书”原件的 | 参选文件中的报价是否超过比选文件要求的报价上限的 报价上限为33.47万元 | 参选单位的参选函是否符合比选文件要求的 | 审查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、审查通过用“○”表示；未通过用“×”表示。结论用“通过”或“未通过”表示。

2、只有全部项目通过初步审查时，结论为“通过”，否则为“未通过”。

评委签名：

监督签名：                                                                                      日期：        年    月    日

表2.综合评分汇总表

项目名称：  深圳地铁前海综合楼与前海时代平台接口接通工程

| 序号 | 参选人 | 技术评分 | 商务评分 | 综合评分 | 排序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

评委签名：                                                   日期：

监督人员签名：                                               日期：

表3.技术评分表

| 序号 | 评分内容 | 权重 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解 | 12 | （1）对项目的背景、难点理解深刻准确全面，得8-12分； （2）对项目的背景、难点理解比较准确，得4-8分； （3）对项目的背景、难点理解一般，得0-4分； |  |
| 2 | 工期保证措施 | 12 | （1）对建设方提出的工期给予强有力的保障，包括在与地铁运营、物业手续办理方面采取有力措施，在与现有施工方配合方面予以保证，得8-12分； （2）对建设方提出的工期给予一定保障，在与地铁运营、物业手续办理方面采取合理措施，积极与现有施工方沟通，争取其支持，得4-8分； （3）对建设方提出的工期基本予以保证，得0-4分； |  |
| 3 | 重难点分析及解决方案 | 18 | （1）对项目难点有先进、合理的建议，解决方案完整、安全、切实可行，措施得力，得12-18分 （2）对项目难点分析合理可行，解决方案合理可行，措施合理，得6-12分 （3）对项目提出的解决方案一般。得0-6分 |  |
| 4 | 额外服务承诺 | 8 | 包括对工期、与现有施工单位、政府要求等的额外服务配合，每一条可得1分，最高不超过8分。 |  |
| 合计 |  | 50 |  |  |

参选人名称：

评委签名：                             日期：

监督人员签名：                           日期：

表4.商务评分汇总表

项目名称：

| 序号 | 评分内容 | 权重 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分 | 50 | 评分方法：投标人的投标报价等于评标基准价得满分50分。 （1）评标基准价：商务标以次低价为满分且为基准价。 （2）投标报价的偏差率计算公式：偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价*100%。偏差率每上浮1%扣2分，下浮不扣分，不足1%的按1%计取（如，上浮或下浮1.5%，按2%计取）。 |

| 序号 | 参选人 | 商务报价 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

评委签名：                               日期：

监督人员签名：                           日期：

## 第七节 参选文件格式

深圳地铁前海综合楼与前海时代平台接口接通工程参选文件

参选人：（公章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：      年    月      日

参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任

## 一、商务标书格式

（一）商务标书包括：

    - 企业法人营业执照及资质证书复印件（加盖公章）

    - 法定代表人资格证明书、法人代表授权委托书

    - 参选函

    - 报价清单

1、企业法人营业执照复印件及资质证书复印件（加盖公章）

2、法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

参选单位（盖章）：        [参选单位名称]

日         期：           年        月        日

3. 法人代表授权委托书

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（参选单位名称）的法定代表人，现授权委托               （姓名）为本公司参加                             项目比选的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的比选文件内容，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书自签发之日起180日内有效。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                            职务：

参选单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：             年       月       日

备注：（报价文件若非法人代表签字的，必须提供）

4、参选函

参选函

致：深圳市地铁集团有限公司

1、经分析研究了贵司提供的“                               项目”比选文件，我方愿以合同总价                元（小写￥          ），为贵司提供服务，并按比选文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。

2、如果贵司接受我方的参选文件，我方保证按贵司要求完成                项目比选文件要求的各项工作。

3、我方同意在规定的递交参选文件截止之日起180天内遵守本次比选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。

4、如果我方中标，我方保证在          年           月         日即可开始为                 本项目提供服务，并在贵司规定的期限内提供相应的成果文件。

5、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向参选人或评委成员行贿谋取中、无以他人名义参与参选或以其它方式弄虚作假骗取比选中标的不良行为。

6、我方理解，贵司不一定接受最低价的报价或可能接受其他任何报价；同时也理解，贵司不负担我方参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。

7、我方承诺无条件服从条款：“比选人在签订合同之前任何时候均有权宣布终止比选程序，对受影响的参选单位不承担任何责任，也无义务向受影响的参选单位作出解释。”

与本参选文件有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其授权代表签名（或盖章）：

参选单位盖公章：

参选日期：

注：未按照本参选函的格式要求填写报价书的，将视为不满足比选文件要求，从而导致该报价人的参选文件无效。

5、报价清单（格式详见附件1）

报价清单

项目名称：深圳地铁前海综合楼与前海时代平台接口接通工程

法人代表或授权代表签字：

参选人（盖章）：                          日期：

说明：本单位报价费用格式为小数点后保留两位有效数字。

# 6

## 第八节  比选须知补充条款

/

# 第三章  合同部分

正本（副本）

深圳地铁前海综合楼与前海时代平台接口接通工程合同

合同编号：

| 发包人： |  |
| --- | --- |
| 承包人： |  |

二〇一九年    月

## 深圳地铁前海综合楼与前海时代平台接口接通工程施工合同

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程协商一致，订立本合同，达成协议如下：

# 一、项目概况：

本项目为1号线（罗宝线）续建工程前海车辆段的附属设施，含前海车辆段综合楼和物资库，总建筑面积73704㎡，分为东西两栋塔楼，在19-22层连通，东边为办公楼，西边为公寓楼。按当初规划设计整体方案，本项目和旁边的前海时代8号地块16米和9米平台各有相互连通的2个接口（总共4个），人员可以相互往来。但是前海时代8号地块已经竣工后交付使用，而本项目尚在施工，所以此4个接口接通工作需要由本项目全部承担。

# 二、工程范围：

# 前海综合楼和前海时代8号地块相连通的16米和9米平台的四个接口接通，包括影响接通工作的已有成品拆除和垃圾清运、接口附近的已有成品保护、接口处结构、建筑、装修、机电按设计图新建、接口处修复处理等，详见图纸和清单。

# 三、合同价款

1、合同总价款：本合同措施费包干，除措施费外采用固定单价包干。

1.1合同总价款为人民币          元整（小写：RMB        元），不含税价    元，增值税税额    元，增值税税率为9%。

1.2合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。

1.3本程施工期间因材料或劳务市场价格波动等可能引起的施工成本增减均不做调整。

# 四、工期与质量

1、质量：合格。

2、工期：暂定自2020年01月08日至2020年03月07日，共60日历天（具体开工日期以监理工程师的开工令为准）。

五、发包人与承包人

# （一）发包人义务与工作：

1、发包人义务：发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应支付的款项。

2、发包人工作：发包人应按合同约定完成以下工作：

⑴负责向乙方移交相关施工场地，为乙方提供水电接口和道路通行条件，使施工场地具备施工条件；

(2)负责施工围挡工程相关方案、执行标准的管理工作；

(3)派驻现场代表和施工监理，代表发包人履行合同约定的职责，监督检查工程造价、质量、进度、安全和文明施工，但这种监督并不解除承包人应承担的任何责任；

(4)审批承包人计量支付、结算和工程进度款等的申请；

（5）发包人和承包人约定发包人应做的其他工作。

（二）承包人义务与工作：

1、承包人义务：承包人应履行本合同所约定的全部义务。承包人应负责做好合同约定的工作，精心组织施工，按时完成本工程及其在保修期内对工程的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、人工、材料、设备、施工装备、往返工地的交通以及合同订明或合理地推断为进行本工程而需要的各种事物。

2、承包人工作：承包人应按合同约定完成以下工作，除本合同另有约定外，承包人完成本合同约定的工作所需费用均已包含在合同价款中，包括但不限于如下工作：

⑴服从发包人和监理工程师的安排与协调，严格按发包人审定的施工方案实施；服从发包人整体工期的安排，确保按期完工；

(2)根据法律、法规和规章有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定组织施工，办理相关手续；施工过程中因承包人原因出现任何安全、质量事故和不文明施工行为，责任由承包人承担，按深圳地铁现行相关质量、安全及工程考核管理规定执行；

(3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作；

(4)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

(5)自行解决施工用水、用电、用地、占道和通讯等问题，负责办理施工所需的各类手续，包括各类押金,负责与政府、地铁车辆段相关运营及物业做好沟通协调；

(6)按工期节点完成本工程施工区域内围挡施工，并负责维保期内的维保工作，维保期结束后，承包人在发包人的组织下办理移交手续，期间，承包人需确保施工围挡的完好性。满足政府及发包方的要求；

（7）双方在本合同履行过程中，若产生争议、纠纷（包括但不限于对本合同条款的理解、费用款项的支付等存在争议），争议、纠纷的解决不得影响工程的进度，承包人不得以此为由采取消极怠工、擅自停工等行为，否则承包人应向发包人支付人民币3000元/天的违约金，因承包人原因导致发包人办公室等处被围攻、静坐等情形发生，情节轻微，未造成影响，每发生一次承包人向发包人支付人民币5000元的违约金；若情节较重（发包人工作受到影响等承包人未及时主动劝阻并将问题及时解决的），每发生一次承包人向发包人支付人民币10000元的违约金，发包人保留进一步追究法律责任的权利。

(8)发包人和承包人约定承包人应做的其他工作。

# 六、工程管理人员

（一）发包人代表：姓名：          ；联系电话：

通讯地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦；邮编： 518026

（二）项目经理：

姓名：           ；联系电话：

通讯地址：                               ；邮编：

（三）监理工程师：姓名：          ；联系电话：

通讯地址：                               ；邮编：

# 七、工程变更

1、承包人不得随意对经发包方审批通过的方案进行变更，若确有需要，须按发包人所颁发的工程变更管理办法执行，未经发包人批准的工程变更承包人不得实施，否则不予计量支付。

2、因承包人原因导致的工程变更而发生的费用，由承包人自行承担，工期不予顺延。因为承包人的原因导致本工程技术标准降低、建设规模或工程范围缩减而发生的变更，应核减合同价款并承担违约责任。

3、工程变更价款的确定方法

(1)合同价格构成中的工程量清单项目单价中已有适用于变更工程的项目单价，按已有的项目单价确定变更价款。

(2)合同价格构成中的工程量清单项目单价中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。

(3)合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价时变更价款的确定方法：

1）有适用或类似定额可套用时：根据工程变更资料、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息及本工程中标净下浮率（净下浮率 =〔1-（参选报价-不可竞争费用）÷（比选控制价-不可竞争费用）〕×100%；变更价格=变更施工图预算×（1-净下浮率）））等资料确定变更价款：

2）无适用或类似定额可套用时：

A. 依法必须招标的材料设备按规定必须招标的，应由发包人提出技术标准和最高限价，由承包人通过招标方式确定该材料设备单价。

B. 按规定不需要招标的且20万元以上的由承包人按现行《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》在询价采购网络服务平台进行询价采购，但工程量清单、报价上限和技术规格书由发包人编制，采购文件报发包人审核。该材料、设备价在该变更价款计价时不再按中标净下浮率进行下浮。

C. 20万元以下的其价格按照发包人的相关规定，由承包人报价经发包人审批，该材料、设备价在该变更价款计价时不再下浮。当承包人对发包人的审核价有异议时，可按发包人其他工程合同价执行。若承包人仍不接受，导致双方对价格无法达成一致而影响工程进度的，发包人有权对该材料进行甲供，有权收取该材料总价50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该材料总价的1.5倍作为违约金，因改甲供导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。

4、变更费用在项目结算终审完成后，以终审确认值为准，在工程完工且办理完最终的竣工结算后与结算款一起支付。

# 八、竣工验收

1、已完成施工合同内施工设计图要求的单位工程所有分项、分部工程；

2、施工合同内项目工程已按国家和深圳市现行施工技术验收规范，以及业主发布的技术规范、建安工程质量检验评定标准进行分项、分部和单位工程质量检验评定，并符合施工图要求，工程质量等级合格以上。

3、按深圳市城市建设档案管理有关规定的要求，承包商提供满足要求数量的、完整的竣工文件档案资料核查。

4、接口处靠近前海时代一侧，验收时还需获得前海深港基金小镇管理处质量合格认可。

5、本工程接口前海时代一侧已竣工交付使用，前海综合楼一侧即将竣工，因此要求施工过程中严格服从前海综合楼项目部和前海深港基金小镇管理处管理，对周边已完成成品做好保护，对影响施工的成品拆除尽量减少拆除和破坏，并对接口进行恢复。

# 九、工程计量与工程款支付

（一）计量原则：

工程量按实计量，以发包方审定的工作量为准。措施费中模板按实计量，其余措施费包干，不予以调整。

（二）工程款支付方式：

2、合同价款支付方式：

2.1 本合同无预付款；

2.2竣工验收支付至合同价90%，结算款支付至结算价的97%，余款在各阶段质保期满后支付(不计利息)。

2.3接口由深圳市都市实践设计有限公司单位设计，设计费为30000元，乙方根据本合同工程款支付流程在竣工验收后申请全额设计费并开具发票，并在在设计费到账后3个工作日内支付给设计单位深圳市都市实践设计有限公司。

2.4本合同价款的每一笔支付均由乙方根据合同规定书面提出申请、支付理由和金额，报甲方审定批准后20日内支付给乙方。结清合同余款前乙方应当按照甲方要求提供合同结算资料并经甲方批准。每次付款前乙方应当向甲方提供与付款金额相等的增值税专用发票。

# 十、工程结算

工程竣工验收合格且发包人接收后30天内，承包人向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料。

承包人不得高估冒算，如承包人结算的送审价高出发包人审定价10%，承包人按以下方式承担违约金：违约金＝(承包人送审造价－发包人审定价×1.1)×5%，在结算造价中以违约金形式扣除，并降低承包人在发包人供应商评估体系的排名。

在以下情况下，发包人可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核：监理人通知其要求提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的。

最终结算价款以经发包人审定或政府相关部门审定（审计）的合同结算结果为准。

# 十一、违约与争议解决

（一）违约：因承包人原因在施工过程中发生等级质量安全事故、工期延误、承包人未按合同约定完成工作义务等均视为承包人违约，承包人除按下列方式承担违约责任外，发包人保留更换承包人的权利。

1、发生等级质量安全事故，承包人每次向发包人支付违约金，按地铁相关制度实施，并赔偿因此给发包人造成的损失；

2、承包人不能按发包人要求完成工程，每延误一日承包人向发包人支付违约金3000元（工期违约金最高不超过合同暂定价款的10%，具体延误以相关纪要等书面文件为依据，如遇到政府、地铁集团相关部门检查，出具了整改文件，需严格执行整改文件的时限要求，每超出一天，处罚5000元，并按规定追究责任），如造成发包人损失的，承包人应承担给发包人造成的损失；

3、合同双方同意，任何涉及本合同及其附件的争议应由双方通过友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 十二、其他约定

（一）由于不可抗拒的自然原因（如台风、地震、火灾等）对工程本体造成的直接经济损失，双方共同对等承担。

（二）因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

（三）在合同有效期内双方必须遵守国家的法律、法令、政策及工程所在地的有关条例规定。

# 十三、合同份数

本合同正本 2份，双方各执 1份。副本 14份，发包人执 10份，承包人执 4份，均具同等效力，自双方签字或盖章之日起生效。

# 十四、附件

1、参选报价；

2、参选澄清文件。

3、乙方的开户银行、名称和账号为：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

| 甲方(公章)： | 深圳市地铁集团有限公司 | 法定代表人或授权代表： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 所： | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 |  |  |
| 电 话： | 0755-23992600 | 传 真： | 0755-23992555 |
| 开户银行： | 招行地铁大厦支行 | 开户全名： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 账 号： | 755904924410506 | 邮政编码： | 518026 |
| 项目主管部门经办人及电话： | XXX 0755-2399YYY | 项目主管部门审核人： |  |
| 合约部门经办人及电话: | XXX 0755-2399YYY | 合约部门审核人： |  |
| 乙方(公章)： |  | 法定代表人或授权代表： |  |
| 住 所： |  |  |  |
| 电 话： |  | 传 真： |  |
| 开户银行： |  | 开户全名： |  |
| 账 号： |  | 邮政编码： |  |
| 承包商经办人： | XXX | 承包商经办人电话： | QQQQ-PPPPPPPP |
| 合同签署地点： | 深 圳 |  |  |
| 时 间： | 2019年 月 日 |  |  |

签订日期：      年   月  日

签订地点：深圳市