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[bookmark: _Toc31286][bookmark: _Toc382294275][bookmark: _Toc79141090][bookmark: _Toc79141326]第一章  致参选人

本比选文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本比选项目的特点和需要编制的。
比选文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，比选文件的内容已清楚地反映了项目的规模、性质以及商务和技术要求等。我们要求参选人必须完全响应本比选文件的实质性内容。

比选人（盖章）：深圳市地铁集团有限公司
比选人地址： 深圳市福田区福中一路1016号
邮政编码：518000
传    真：                    
联 系 人： 汪工   邱工           
联系电话： 0755-89987546 /89986532 
E-mail： 813309079@qq.com   
日   期：  2021年9月    


[bookmark: _Toc79141091][bookmark: _Toc79141327]比选公告
深圳市地铁集团有限公司拟对十四五轨道交通枢纽黄木岗项目城市更新单元规划（以下简称“本项目”）进行公开比选，欢迎符合本比选公告资格要求的参选人参加比选。
[bookmark: _Toc57731945]一、项目名称
[bookmark: _Toc57731946]十四五轨道交通枢纽黄木岗项目城市更新单元规划
[bookmark: _Toc57731947]二、比选内容
具体内容包括但不限于：  
根据《深圳市拆除重建类城市更新单元规划编制技术规定》要求开展相应的服务、研究及专项工作,具体内容如下：
1. 开展城市更新单元前期研究、城市更新单元申报协助工作，城市更新单元规划。包括但不限于：开展更新单元前期研究工作，配合更新立项申报，对规划范围内的现状情况进行详细调查、研究、分析的基础上，充分解读上层次规划要求，针对现状需要解决的问题和拟订的规划设计目标，配合《深圳市城市更新办法》的相关要求，提出拆迁范围内用地的功能控制，完成符合更新单元规划深度要求的规划设计成果，具体内容包括功能布局、地块用地性质、建筑总量及各类功能建筑量及公共配套设施、市政工程设施、城市空间组织、建筑形态控制、公共开放空间与慢行系统设计等，制定更新单元与城市间的利益平衡方案；规定实施主体应履行的各项义务，制定分期实施计划。
2.专题及专项研究包括开展产业发展专题研究，规划功能专项研究，公共服务设施专项研究，城市设计专项研究，物理环境专项研究，海绵城市建设专项研究，生态修复专项研究，交通影响评价专题研究，市政工程设施专题研究。
3.建筑概念设计，配合更新单元规划，开展地块与枢纽站城一体化研究，对项目空间设计组织、建筑形态（城市界面、建筑高度、体量关系及地上地下衔接等）、公共空间、城市景观、交通组织和慢行系统等内容形成TOD建筑概念设计方案。
主要工作内容一览表
	序号
	主要工作内容

	1
	城市更新单元前期研究、申报协助及规划
	城市更新单元前期研究和城市更新单元申报协助工作

	2
	
	城市更新单元规划

	3
	专项或专题研究
	产业发展专题研究

	4
	
	规划功能专项研究

	5
	
	公共服务设施专项研究

	6
	
	城市设计专项研究

	7
	
	物理环境专项研究

	8
	
	海绵城市建设专项研究

	9
	
	生态修复专项研究

	10
	
	交通影响评价专题研究

	11
	
	市政工程设施专题研究

	12
	建筑概念设计
	建筑概念设计


具体内容详见比选文件项目任务书。
三、比选控制价格
十四五轨道交通枢纽黄木岗项目城市更新单元规划公开比选上限价为 440万元（含税）。
[bookmark: _Toc57731948]四、参选人资格要求
[bookmark: _Hlk77372483][bookmark: _Toc57731949]（一）参选人人资质要求：在中华人民共和国境内注册的独立法人。参选人应具有中华人民共和国城乡规划编制乙级及以上资质（因国家机构改革之故，土地规划编制及城乡规划编制资质暂停审查审批，凡土地规划编制及城乡规划编制资质有效期在2018年12月29日以后的皆视为有效。）
（二）参选人业绩要求：参选人近5年（2016年8月1日至今），参选人应独立或作为牵头单位承接过至少一项城市更新项目规划设计经验。
（三）项目负责人资格要求：具备注册城乡规划师或注册国土空间规划师执业资格。
（四）其他要求：本项目接受联合体参选。如联合体参与比选，需满足以下要求：
1.联合体须有一方单位满足上述资质要求。
2.联合体成员不得多于两家，且联合体双方不得再单独或以其他名义与另外的设计单位组成联合体参与比选。
3.联合体双方需签署具法律效用的《联合体协议》，协议中须详细注明双方的分工划分方式。
（五）不被接受的情形：
1.自截标前三年以来在深圳市地铁集团有限公司或其下属直管单位存在违约行为的参选人；
2.自截标前三年以来与深圳市地铁集团有限公司或其下属直管单位有过诉讼、仲裁史，且其诉讼请求、仲裁申请或辩论理由没有被法院、仲裁庭支持的；
3.正与深圳市地铁集团有限公司及下属单位进行诉讼、仲裁，且在截标之日前未达成和解或纠纷化解的；
4.在参选活动（包括在深圳地铁项目）中因串通参选被暂停参选资格期间；或涉嫌串通参选并正在接受主管部门调查的；
5.自截标前三年以来在深圳市地铁集团有限公司及下属单位在参选过程中、合同履约过程中有不良行为记录，或者有对深圳市地铁集团有限公司声誉造成损害行为的。
（六）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目比选。
五、参选时间、地点
	序号
	内  容
	时间安排
	备  注

	1
	发布比选公告
（发标）
	   月   日
(具体实际待审批完成确定)
	深圳市地铁集团有限公司外网、国资委阳光采购平台、深铁置业微信订阅号

	2
	截标
	2021年10月 18 日
上午09:30
	1.纸质版参选文件递交地点：地铁大厦1楼评定标中心指定会议室
2.电子版参选文件递交平台：深圳地铁智能招采系统
https://cg.shenzhenmc.com/szmccg/ananymous/jyzt/zc/gyszc

	3
	开标
	2021年10月 18 日
上午09:30
	开标地点：地铁大厦1楼评定表中心指定会议室



[bookmark: _Toc57731950]六、参选所需材料
根据比选文件编制的参选文件。	如递交参选文件为参选人的法定代表人，须携带法定代表人证明书及本人身份证原件和复印件；如递交参选文件不是法定代表人，除携带本人身份证复印件外，还需携带法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件及授权委托书。
七、参选联系人
联系人：邱工
联系电话：89986532


深圳市地铁集团有限公司
            2021年  月  日




[bookmark: _Toc79141092][bookmark: _Toc79141328]第二章  参选须知
[bookmark: _Toc79141093][bookmark: _Toc79141329]第一节 参选须知前附表
	序号
	内容
	规定

	1 
	项目名称
	十四五轨道交通枢纽黄木岗项目城市更新单元规划

	2 
	项目地点
	深圳市

	3 
	范围及服务要求
	1.根据《深圳市拆除重建类城市更新单元规划编制技术规定》要求开展相应的服务、研究及专项工作,具体内容如下：
（1）开展城市更新单元前期研究、城市更新单元申报协助工作，城市更新单元规划。包括但不限于：开展更新单元前期研究工作，配合更新立项申报，对规划范围内的现状情况进行详细调查、研究、分析的基础上，充分解读上层次规划要求，针对现状需要解决的问题和拟订的规划设计目标，配合《深圳市城市更新办法》的相关要求，提出拆迁范围内用地的功能控制，完成符合更新单元规划深度要求的规划设计成果，具体内容包括功能布局、地块用地性质、建筑总量及各类功能建筑量及公共配套设施、市政工程设施、城市空间组织、建筑形态控制、公共开放空间与慢行系统设计等，制定更新单元与城市间的利益平衡方案；规定实施主体应履行的各项义务，制定分期实施计划。
（2）专题及专项研究包括开展产业发展专题研究，规划功能专项研究，公共服务设施专项研究，城市设计专项研究，物理环境专项研究，海绵城市建设专项研究，生态修复专项研究，交通影响评价专题研究，市政工程设施专题研究。
（3）建筑概念设计，配合更新单元规划，开展地块与枢纽站城一体化研究，对项目空间设计组织、建筑形态（城市界面、建筑高度、体量关系及地上地下衔接等）、公共空间、城市景观、交通组织和慢行系统等内容形成TOD建筑概念设计方案。
2.具体要求详见设计任务书。

	4 
	资金来源
	企业自筹

	5 
	参选单位资格要求
	（一）参选人人资质要求：在中华人民共和国境内注册的独立法人。参选人应具有中华人民共和国城乡规划编制乙级及以上资质（因国家机构改革之故，土地规划编制及城乡规划编制资质暂停审查审批，凡土地规划编制及城乡规划编制资质有效期在2018年12月29日以后的皆视为有效。）
（二）参选人业绩要求：参选人近5年（2016年8月1日至今），参选人应独立或作为牵头单位承接过至少一项城市更新项目规划设计经验。
（三）项目负责人资格要求：具备注册城乡规划师或注册国土空间规划师执业资格。
（四）其他要求：本项目接受联合体参选。如联合体参与比选，需满足以下要求：
1.联合体须有一方单位满足上述资质要求。
2.联合体成员不得多于两家，且联合体双方不得再单独或以其他名义与另外的设计单位组成联合体参与比选。
3.联合体双方需签署具法律效用的《联合体 协议》，协议中须详细注明双方的分工划分方式。

	6 
	资格审查方式
	资格后审

	7 
	服务期限
	自本项目签订合同起，服务期至项目取得规划部门更新单元规划的批复。

	8 
	报价货币
	人民币

	9 
	参选文件的份数
	七份(一正六副)

	10 
	比选文件的质疑
	参选单位如对比选文件有质疑，需在截标前5天提出。过期比选人有权不再处理。

	11 
	比选文件的修改
	比选人如认为比选文件需要修改，应在截标时间前3天内告知所有参选单位。

	12 
	参选文件封装要求
	1．参选文件必须参照第六节参选文件格式、顺序编制并装订成册。
2．参选文件必须密封包装，密封袋封口处盖骑缝章。
3．对于因参选文件标识不清、密封不严等导致的不利后果由该参选人自负。
4．参选文件需装于资料袋内，专人送达指定地点。电报、电话、传真形式的报价概不接受。

	13 
	报价要求
	参选报价上限价为  440   万元。

	14 
	参选文件有效期
	180个日历天，从参选文件递交截止之日算起。

	15 
	是否允许提交备选方案
	□允许参选单位提交替代方案；
■不允许参选单位提交替代方案；

	16 
	合格参选人数量要求
	提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定服务单位。

	17 
	组建评审委员会    
	评审委员会小组构成：  7 人。

	18 
	评审方法
	■综合评估法
□最低价法
□抽签法
□其他：       

	19 
	评审细则
	详见评标办法。

	20 
	签订合同
	确定中选人30天内

	21 
	合同方式
	总价包干合同

	22 
	比选文件领取时间
	20 21   年 9 月26日至 10 月 18 日（上午9：00—12：00，下午14：00—18：00，节假日除外）。 

	23 
	递交参选文件截止时间及地点
	20 21   年 10月18  日上午    9：30  （北京时间）。
深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦地铁大厦1楼评定标中心  指定  会议室

	24 
	开标时间及开标地点
	开标时间：20 21 年 10 月18日上午 9：30  （北京时间）。
开标地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦地铁大厦1楼评定标中心 指定  会议室

	25 
	参选担保
	参选担保金额为人民币  / 元。
参选人应在     年      月      日      时      分前到账。
[bookmark: _GoBack]收款人全称：      /                        
开户银行：       /                         
账    号：       /                         






[bookmark: _Toc79141094][bookmark: _Toc79141330]第二节 否决性条款摘要
本章节是本项目比选文件(含比选文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：参选文件不予受理、无效标、废标条款。除出现以下情形外，比选文件的其他任何情形均不得作否决处理。比选文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。
一、参选文件不予受理的情形（由比选人的工作人员判定）
1、在比选须知第二十三条规定的递交参选文件截止时间以后送达或未送达指定地点的；
2、未按比选须知第十二条的规定密封、标识和骑缝加盖参选人公章的；
二、无效标的情形（由评标委员会判定）
参选文件有下列情形之一的，按无效处理：
1．参选文件未按比选文件的规定加盖参选人公章的；或未经参选人法定代表人或其授权代表签字或盖签字章的；或由授权代表签字但未随参选文件一起提供“法定代表人授权委托书”原件的；
2．参选文件中的报价超过比选文件要求的报价上限的或单项报价超出对应单项上限价的按无效标处理； 
3．参选人的报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的；
4．参选人资格条件不符合比选文件要求的；
5．参选单位的参选函不符合比选文件要求的；
6．参选文件未按规定的格式填写或前后内容不一致或关键字迹模糊、无法辨认的；
三、废标的情形（由评标委员会判定）
1． 参选人以他人的名义参选或出现串通参选、弄虚作假情形的：
2．不同参选人的参选文件内容存在非正常一致的；
3．不同参选人的参选文件错漏之处一致的；
4．不同参选人的参选报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
5．不同参选人的参选文件由同一单位或者同一个人编制的；
6．不同参选人的参选文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的；
7．不同参选人的参选文件相互混装的；
8．不同参选人委托同一人参选的；
9．不同参选人聘请同一人为其参选提供技术或者经济咨询服务的，但比选项目本身要求采用专有技术的除外。
10．参选人拒不按照要求对参选文件进行澄清、说明、补正，或不接受对参选文件的计算错误进行修正后的参选报价。
11. 违反国家有关法律、法规和有关要求的。
四、其他不予受理、无效标、废标情形
        /                                    
[bookmark: _Toc79141095][bookmark: _Toc79141331]
第三节 分段限时投诉的规定
为保证比选参选活动廉洁高效，打击比选参选活动中违反法规行为，维护比选参选活动中各当事人的合法权益，特提醒各参选人注意 “分段限时投诉的规定”，本项目比选参选各阶段的投诉超过该规定要求投诉时效的，比选人或主管部门将不受理。下面是“比选参选分段限时投诉的规定”。
一、对比选文件内容的投诉时限：比选文件发布后五日内；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。
二、对资格后审结果或开标结果的投诉时限：开标结束前当场向现场监管人员提出，可以口头投诉方式。
三、对评审结果投诉时限：确认中选人前。
四、对合同签订过程的投诉时限：合同签订前。
对违反招标投标法律、法规规定，对串通参选，或者参选人以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中选，或者参选人以向比选人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中选，或者比选人在评标委员会依法推荐的合格参选人以外确定中选人，或者重大项目以及其他严重损害国家利益、社会公共利益或者当事人合法权益的投诉，不受上述时限的限制；当事人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10内提出书面投诉。
[bookmark: _Toc79141096][bookmark: _Toc79141332]
第四节 综合说明
（一）项目概况
黄木岗枢纽地处深圳福田区中心区东北部，位于笋岗西路、泥岗西路、华富路、华强北路叉路口，是7号线、14号线及24号线三线换乘的综合交通枢纽。2020年1月，市政府提出按全球标杆的要求做好黄木岗枢纽项目的规划、设计和建设工作，按“站城一体化”的理念将其打造成为国际超一流水平的城市枢纽，打造深圳市TOD示范项目。
2021年5月，《黄木岗综合交通枢纽TOD站城一体化建设方案》召开市政府会议，会议原则同意枢纽建设方案，并提出尽快落实枢纽建设方案。为响应会议要求，开展本次城市更新专项规划。
（二）工作内容
根据《深圳市拆除重建类城市更新单元规划编制技术规定》要求及深度开展相应的服务、研究、专项工作,主要内容如下：
1. 开展城市更新单元前期研究、城市更新单元申报协助工作，城市更新单元规划。包括但不限于：开展更新单元前期研究工作，配合更新立项申报，对规划范围内的现状情况进行详细调查、研究、分析的基础上，充分解读上层次规划要求，针对现状需要解决的问题和拟订的规划设计目标，配合《深圳市城市更新办法》的相关要求，提出拆迁范围内用地的功能控制，完成符合更新单元规划深度要求的规划设计成果，具体内容包括功能布局、地块用地性质、建筑总量及各类功能建筑量及公共配套设施、市政工程设施、城市空间组织、建筑形态控制、公共开放空间与慢行系统设计等，制定更新单元与城市间的利益平衡方案；规定实施主体应履行的各项义务，制定分期实施计划。
2.专题及专项研究包括开展产业发展专题研究，规划功能专项研究，公共服务设施专项研究，城市设计专项研究，物理环境专项研究，海绵城市建设专项研究，生态修复专项研究，交通影响评价专题研究，市政工程设施专题研究。
3.建筑概念设计，配合更新单元规划，开展地块与枢纽站城一体化研究，对项目空间设计组织、建筑形态（城市界面、建筑高度、体量关系及地上地下衔接等）、公共空间、城市景观、交通组织和慢行系统等内容形成TOD建筑概念设计方案。
主要工作内容一览表
	序号
	主要工作内容

	1
	城市更新单元前期研究、申报协助及规划
	城市更新单元前期研究和城市更新单元申报协助工作

	2
	
	城市更新单元规划

	3
	专项或专题研究
	产业发展专题研究

	4
	
	规划功能专项研究

	5
	
	公共服务设施专项研究

	6
	
	城市设计专项研究

	7
	
	物理环境专项研究

	8
	
	海绵城市建设专项研究

	9
	
	生态修复专项研究

	10
	
	交通影响评价专题研究

	11
	
	市政工程设施专题研究

	12
	建筑概念设计
	建筑概念设计


具体内容详见比选文件项目任务书。
（三）服务期限 
自本项目签订合同起，服务期至项目取得规划部门更新单元规划的批复。
（四）工作质量要求
   质量要求详见设计任务书。                                                                 
（五）参选人的资格条件
（一）参选人人资质要求：在中华人民共和国境内注册的独立法人。参选人应具有中华人民共和国城乡规划编制乙级及以上资质（因国家机构改革之故，土地规划编制及城乡规划编制资质暂停审查审批，凡土地规划编制及城乡规划编制资质有效期在2018年12月29日以后的皆视为有效。）
（二）参选人业绩要求：参选人近5年（2016年8月1日至今），参选人应独立或作为牵头单位承接过至少一项城市更新项目规划设计经验。
（三）项目负责人资格要求：具备注册城乡规划师或注册国土空间规划师执业资格。
（四）其他要求：本招标不接受个人及个人组合的报名，本项目接受联合体参选。如联合体参与比选，需满足以下要求：
1.联合体须有一方单位满足上述资质要求。
2.联合体成员不得多于两家，且联合体双方不得再单独或以其他名义与另外的设计单位组成联合体参与比选。
3.联合体双方需签署具法律效用的《联合体协议》，协议中须详细注明双方的分工划分方式。
（六）报价说明
 本项目参选报价上限为440万元。
[bookmark: _Toc79141097][bookmark: _Toc79141333]
第五节 开标、评标
1、 [bookmark: _Toc437877843]开标
1.比选人将于前附表中规定的时间和地点举行开标会议，并邀请所有参选人代表参加。未参加开标会的参选人，视为其认可开标程序和结果。
2.参加开标会议的参选人只能委派一名代表，且必须是参选人法定代表人或授权代表。法定代表人或授权代表须携带本人有效身份证明。
3.开标会议由比选人主持，由参选人监督所有参选文件的密封和标记情况，经确认无误后，比选人当众拆封所有参选文件的报价标书部分，宣读参选人名称、参选报价情况等。按规定提交合格的撤回通知的参选文件不予开封，并退给参选人。
4.比选人将作开标记录，并由参选人签字确认，以存档备查。开标会结束后，比选工作人员将所有参选文件移交评标委员会。
2、 [bookmark: _Toc437877844]评标
（一）总则
1．为保证项目评审工作的公开、公平和公正，使评审工作规范化、标准化、科学化，选择有经验、有实力、信誉好的单位承办本工作，特制定本评审细则。
2．提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定单位。
3.参选人的参选报价中如出现错误，将按以下方法进行调整：
（1）参选文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
   （2）总价金额与按单价计算的总金额不一致的，以单价计算的总金额为准。除非单价有明显的小数点错误，此时应以合价金额为准，调整单价；
   （3）按照本节规定的调整方法确定的调整后报价，须取得参选人同意并书面签字确认。如果参选人拒不接受调整方法以及调整后的报价的，其参选将被拒绝。
  （4）中标人的参选报价是按照本节规定进行了调整的，其中选价按就低不就高的原则确定。如果参选人拒不接受的，其投标将被拒绝。
   （5）参选人的参选报价的总价小于调整后的报价，中选价即为参选人的参选报价的总价；参选报价的总价大于调整后的报价，中选价仍为参选人的参选报价的总价，调整后的报价与参选报价的总价之间的差值部分则计入暂列金额。
（二）综合评估法
1．在评标前由比选人根据本比选文件组建评标委员会。评标委员会由7名评审专家组成。
2．评审原则：对参选人的技术标、商务标等进行综合评审，以“综合评估法”推荐一名中选候选人。
3．评标委员会职责
（1）按本评审细则对参选人的参选文件进行客观、公正的评审。
（2）向比选人呈报评选结果。
4．评审细则
评标委员会首先对参选文件进行符合性审查，然后对通过符合性审查的参选人提交的参选文件进行评审。评标委员会汇总各投标人技术标及商务标分值，按照参选人的最终得分值由高到低排列名次。若最终得分相同的，以技术标得分高者排在先；若技术标得分相同的（以保留小数点后两位且四舍五入为准），以商务标报价低者排在先；若报价相同的，以抽签的形式确定中选候选人。最终，评标委员会推荐一名中选候选人。
（三）评选报告
评审委员会负责编制评标报告，评标报告应包括以下内容：
（1）评审工作情况；
（2）评审结果；
（3）评审委员会签字；
（4）监督人员签字。
（四）中选结果
经评审确定的中选候选人将按比选人内部程序上报审批通过后，将与中选候选人签订合同，未中选单位不另行通知。
1.比选人根据评标委员会提出的书面评标报告，在对推荐的中选候选人的参选文件进行审核后，确定中选人。
2.比选人在发出中选通知书前的任何时候，有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何参选，而且比选人不承担因此产生的任何责任，也无须将这样做的理由通知参选人。
3.在参选有效期内，比选人将中选结果在比选人网站公示，公示3个工作日无异议的，比选人将向中选候选人发出中选通知书。

[bookmark: _Toc402782177]（五）合同签订
[bookmark: _Toc518494137][bookmark: _Toc388259588][bookmark: _Toc290560899][bookmark: _Toc197404913][bookmark: _Toc434234592]1.比选人与中选人将于中选通知书发出之日起30个工作日内，根据比选文件和中选人的参选文件签订合同。
2.比选人与中选人签订的合同必须遵守本比选文件的合同条件，并且对合同条款不做实质性更改。
3.中选人如不按规定与比选人签订合同，则比选人将有充分的理由废除中选，保留要求乙方赔偿损失、承担相应法律责任的权利。
3、 
4、 [bookmark: _Toc399494429][bookmark: _Toc518494139]附件：评标办法

[bookmark: _Toc518494140][bookmark: _Toc276575939][bookmark: _Toc57731978]一、总则
为了保证本次比选参选工作的公开、公平和公正，使评标工作规范化、标准化、科学化，选择有经验、有实力、社会信誉好的单位承担本项目任务，依据相关招参选的法律、法规，特制定本评标办法。本办法作为比选文件的一部分，一切与评标工作有关的人员在评标过程中必须遵守本方法的各项规定。
[bookmark: _Toc518494141][bookmark: _Toc57731979]二、评定标组织
（一）评标委员会组成
由比选人在开标前成立评选委员会。评标委员会由7人组成。
（二）评标委员会职责
评标委员会负责依据比选文件、本评标原则与程序对参选文件进行客观公正的评审；负责评标过程中的质疑；根据评审标准及答疑结果对参选人的参选文件进行评审；编写评标报告，推荐中选候选人。
（三）评标过程由比选人派出监督专员负责监督比选、评标全过程。
（四）评标过程的会务工作由本次比选工作小组成员负责。
[bookmark: _Toc518494142][bookmark: _Toc57731980]三、评标方法与程序
（一）本次评标采用“综合评估法”，先评技术标，后评商务标，满分为100分，其中：技术标50分，商务标50分。评标委员会先按照技术标评分标准对各参选人技术文件进行打分，各评委评分的算术平均值为该参选人技术标得分。然后各评标委员会再按照商务标计算公式对各参选人商务报价进行评分，最后汇总参选人技术及商务标得分，并按照参选人的最终得分值由高到低排列名次。若出现综合得分相同的情形，以技术标得分高者排在先；若技术标得分相同的（以保留小数点后两位且四舍五入为准），以商务标报价低者排在先；若报价相同的，以抽签的形式确定中选候选人。最终，评委推荐一名中选候选人中选，并形成评标报告。
（二）评标程序
1.评标委员会首先对参选文件进行符合性审查，然后对通过符合性审查的参选人提交的参选文件进行评审。
[bookmark: _Toc518494143]2.技术标评审：
（1）先将所有合格参选文件的技术标书移交至评标委员会，评标委员会对参选文件进行初步评审（有效性审查），只有通过初步评审才有资格进入下一步的详细评审。
（2）评标委员会否决无效标或者界定为废标后，有效参选人不足3家的，比选人宣布本次比选失败，重新组织比选。
（3）初步审查完成后，评标委员会按照评审标准对技术标进行详细评审（具体详见：技术标评分表），评审完成后，评审分数不得再更改。
3.商务标评审：
（1）技术标评审结束后，评标委员会对商务标部分进行详细评审。（详见：商务标评分表）
（2）评标委员会作出无效标或者废标处理，致有效参选人不足3家，比选人宣布本次比选失败，重新组织比选。
（3）参选人的参选报价中如出现错误，将按以下方法进行调整：
①参选文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
    ②总价金额与按单价计算的总金额不一致的，以单价计算的总金额为准。除非单价有明显的小数点错误，此时应以合价金额为准，调整单价；
    ③按照本节规定的调整方法确定的调整后报价，须取得参选人同意并书面签字确认。如果参选人拒不接受调整方法以及调整后的报价的，其参选将被拒绝。
    ④中标人的参选报价是按照本节规定进行了调整的，其中选价按就低不就高的原则确定。如果参选人拒不接受的，其投标将被拒绝。
   ⑤参选人的参选报价的总价小于调整后的报价，中选价即为参选人的参选报价的总价；参选报价的总价大于调整后的报价，中选价仍为参选人的参选报价的总价，调整后的报价与参选报价的总价之间的差值部分则计入暂列金额。
（4）评标委员会按照商务标计算公式，完成商务标分数计算。
[bookmark: _Hlk77376185]（5）若各参选人的报价，如出现税率不一致的情况，则以不含税总价作为参选人的报价进行商务标分数计算；若税率一致，则以含税总价作为参选人的报价进行商务标分数计算。
(6)其他情况均按照价格审核计算后，以不利于参选人的原则予以调整。
3.汇总完成后，评委按照参选人的最终得分值由高到低排列名次。若最终得分相同的，以技术标得分高者排在先；若技术标得分相同的（以保留小数点后两位且四舍五入为准），以商务标报价低者排在先；若报价相同的，以抽签的形式确定中选候选人。最终，评委推荐一名中选候选人。并形成评标报告。
[bookmark: _Toc57731981]四、评审标准
技术标及商务标初步评审及详细标准详见附表。详见-表2.符合性审查表；表3.技术标评分表；表5.商务标评分表。
[bookmark: _Toc518494144][bookmark: _Toc57731982]五、中选价确定原则
[bookmark: _Toc518494145]中选人的总报价即为中选价。
[bookmark: _Toc57731983]六、评标
[bookmark: _Toc518494146]比选人在评标工作结束后，将根据评标委员会提交的评标报告，对推荐的中选候选人进行参选文件审核，确定中选人。
[bookmark: _Toc57731984]七、评标守则
（一）必须遵守评定标纪律，不得泄密；
（二）必须公正、公平，不得徇私；
（三）必须科学严谨，不得草率马虎；
（四）必须客观，不得带有成见；
（五）必须平等，不得强加于人。
所有与比选评标活动有关的人员必须遵守国家、地方政府制定的法律、法规和市建设行政主管部门的相关规定，遵守保密制度；如有违犯，将按有关规定给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，交由司法机关依法追究其法律。
附件1.开标记录表
开标记录表
比选项目名称： 
	序号
	项目
	参选人名称

	
	
	
	
	
	
	

	1
	参选文件在截止时间前送达指定地点
	
	
	
	
	

	2
	参选文件按规定密封
	
	
	
	
	

	3
	参选人报价（元）
	
	
	
	
	

	参选人签名确认
	
	
	
	
	



记录人签名： 

复核人签名：

监督人签名：                                                                   
  日期：     年    月    日

表2.符合性审查表
符合性审查表
项目名称：                               

	序号
	参选人名称
	服务报价（万元）
	参选人是否具备中华人民共和国城乡规划编制乙级及以上资质
	参选人近5年（2016年8月1日至今），参选人是否独立或作为牵头单位承接过至少一项城市更新项目的规划设计经验
	项目负责人是否具备注册城乡规划师或注册国土空间规划师执业资格。
	参选文件是否按比选文件的规定加盖参选单位公章的；或是否经参选人法定代表人或其授权代表签字或盖签字章的；或是否由授权代表签字但未随参选文件一起提供“法定代表人授权委托书”原件的
	参选文件中的报价是否超过比选文件要求的报价上限
	参选单位的参选函是否符合比选文件要求的

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	审  查  结   论
	
	
	
	
	


说明：1、审查通过用“○”表示；未通过用“×”表示。结论用“通过”或“未通过”表示。
      2、只有全部项目通过初步审查时，结论为“通过”，否则为“未通过”。
评委签名： 
监督签名：                                                                    日期：        年    月    
表3.技术标评分表
技术标评分表
	序号
	评分内容
	权重
	评审标准

	分值
	说明
	参选人：

	
	
	
	
	
	
	得分

	1
	公司类似业绩
	10
	（1）参选人提供近5年（自2016年7月1日至今，以规划批复或公示时间为准）已批复或公示城市更新项目业绩，每项业绩得2分，最高得10分。
	10
	需要提供类似业绩政府相关部门批复或者公示扫描件证明材料；未提供材料不得分
	

	2
	项目
团队
	10
	（1）项目负责人：项目负责人提供近5年（自2016年8月1日至今，以合同签订日期为准）城市更新项目规划业绩，每项业绩得2分，最高得6分。
（2）项目成员（不含项目负责人）：
项目团队配备城市规划专业2人及以上得1分，交通专业2人及以上得1分，市政专业2人及以上得1分，建筑设计专业2人及以上得1分。上述各专业人员配置 2人以下该项得0分，累计最高得4分。（需提供相关业绩及专业或资格证明）
	10
	项目负责人需提供合同关键页，服务内容关键页，参与人员关键扫描页需与本项目负责人一致，项目合同签订日期关键页。不提供材料的不得分
项目团队需提供毕业证书或相关资质证书，以证明相关专业。不提供材料不得分
	

	3
	规划提案
	30
	(1)对项目需求理解是否透彻，重难点把握是否正确；0-10分
(2)研究方案、规划思路与项目计划是否科学合理；0-15分
(3)质量保障及后期跟进服务能力否匹配。0-5分
通过以上3项考量参选人的服务方案与本项目需求是否具有合理性、可行性及前瞻性。横向比较，优秀24-30分，良好16-23分，一般8-15分，较差7-0分。
	30
	需图文结合分析，提出规划提案，思路清晰
	

	4
	总分
	50
	
	



评委签名：
日期：  年   月   日
附表4：技术标评分汇总表
技术标评分汇总表

项目名称： 
	序号
	                     评委
   参选人
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7
	技术标得分
En

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明： 1、参选人技术标得分的计算办法：取各评委对每一个参选人的技术标评审得分值的算术平均值，即为该参选人技术标得分。
       2、技术标得分的算术平均值保留小数点后两位数字，且四舍五入。

评委(签名)：
监督（签名）：                                                                               日期：     年    月    日


表5.商务标评分表

项目名称：
	序号
	评审内容
	评审标准
	基准价
	
	参选人名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	报 价
（万元）
	（1）商务标根据参选人所报的报价评分。
（2）商务分的确定：以进入商务标环节的所有参选人次低价为基准价且为满分50分（若次低价同时为次高价或最高价，则以最低价为基准价且为满分）。按下列公式计算：
Fn=（50-50×│Sn-Sj│/Sj） 
其中：Fn— 第n参选人的商务得分（当按上述公式计算Fn为负值时，该参选人的商务得分按零分计）。
Sn— 第n 参选人的报价
Sj— 所有参选人报价的基准价

	
	
	
	
	

	2
	得分

	
	
	
	
	
	


注：商务标得分的算术平均值保留小数点后两位数字，且四舍五入。
评委（签名）： 
监督（签名）：                                                                             日期：     年    月    日

附表6：综合评分汇总表
                   项目综合评分汇总表

	序号
	参选人
	技术标评分
	商务标评分
	综合评分
	排序
	备注

	1
	
	
	
	
	
	综合评分=技术评分+商务评分

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	




评委签名：                                                   



监督人员签名：                                               日期：               
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              项目参选文件












参选人：（公章）                           


法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                


日期：      年    月      日





参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任


[bookmark: _Toc437877846][bookmark: _Toc248141210]目录
参选人商务部门和技术部分形成一套参选文件。目录自拟，需编制参选文件页码
 
一、商务标书格式

（1） 商务标书包括：
1.营业执照复印件（加盖公章）； 
2.法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）；
3.授权委托书原件，受托人身份证复印件（加盖公章）。
4.参选函（加盖公章）。
5.报价清单（加盖公章）。


1、营业执照复印件（加盖公章）； 


































2、法定代表人资格证明书格式


法定代表人资格证明书


单位名称：                                                      
地    址：                                                      
姓名：             性别：     年龄：       职务：               
系                                               的法定代表人。

特此证明。
法定代表人身份证（正反面扫描件）





参选单位（盖章）：        [参选单位名称]                

日         期：           年        月        日



3、 法人代表授权委托书

法人代表授权委托书

[bookmark: _Toc30127]本授权委托书声明：我            （姓名）系                           
                          （参选单位名称）的法定代表人，现授权委托               （姓名）为本公司参加                             项目比选的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的比选文件内容，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
本授权书自签发之日起180日内有效。
法定代表委托人身份证（正反面扫描件）



代理人：                  性别：            年龄：             
身份证号码：                            职务：                 
参选单位（盖章）：                                                
法定代表人（签字或盖章）：                                        
授权委托日期：             年       月       日




备注：（报价文件若非法定代表人签字或盖章的，必须提供）


4、参选函
参选函
致：深圳市地铁集团有限公司
　　1、经分析研究了贵司提供的“                               项目”比选文件，我方愿以合同金额为人民币                元（小写￥          ），固定总价的形式，为贵司提供服务，并按比选文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。
　　2、如果贵司接受我方的参选文件，我方保证按贵司要求完成                  项目比选文件要求的各项工作。
　　3、我方同意在规定的递交参选文件截止之日起180天内遵守本次比选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。
　　4、如果我方中选，我方保证在接到比选人通知中规定的日期内开始为本项目提供服务，并在贵司规定的期限内提供相应的成果文件。
　　5、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向参选人或评委成员行贿谋取中、无以他人名义参与参选或以其它方式弄虚作假骗取比选中选的不良行为。
6、我方理解，贵司不一定接受最低价的报价或可能接受其他任何报价；同时也理解，贵司不负担我方参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。
7、我方同意：比选人可以在参选有效期截止前，要求延长参选有效期并取得参选人或中选候选人同意。
8、、我方同意：比选人可以否决所有参选终止比选而无须说明理由，比选人不承担因此给参选人造成的任何损失。
10、我方保证，服务期间公司与贵司无法律纠纷，一旦发生，将终止合同。
与本参选文件有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
法定代表人或其授权代表签名（或盖章）：                       
参选单位盖公章：                                                
参选日期：                                                    
注：未按照本参选函的格式要求填写报价书的，将视为不满足比选文件要求，从而导致该报价人的参选文件无效。 

5、报价清单
报价清单

	序号
	具体工作内容，专题或专项
	报价（元）

	1
	城市更新单元前期研究和城市更新单元申报协助工作
	

	2
	城市更新单元规划
	

	3
	产业发展专题研究
	

	4
	规划功能专项研究
	

	5
	公共服务设施专项研究
	

	6
	城市设计专项研究
	

	7
	物理环境专项研究
	

	8
	海绵城市建设专项研究
	

	9
	生态修复专项研究
	

	10
	交通影响评价专题研究
	

	11
	市政工程设施专题研究
	

	12
	建筑概念设计
	

	
	合计（含税报价）
	*****.** 元（小写）
               （大写）



法定代表人或授权代表签字（或盖章）：
                        
 参选人（盖章）：                          日期： 
说明：
1、 本单位报价为小数点后保留两位有效数字。

二、技术标书格式
1.公司简介：包括公司规模、架构、资质证明资料等。
2. 公司类似业绩：参选人提供近5年（自2016年8月1日至今，以合同签订日期为准）城市更新项目业绩。
3.设计团队
（1）拟投入本项目负责人提供近5年（自2016年8月1日至今，以合同签订日期为准）主导城市更新项目规划业绩。
（2）拟投入本项目成员（不含项目负责人）情况，人员结构合理，职责任务明确，提供相关人员提供毕业证、执业资格、技术职称等资料。
4. 规划提案
（1）对项目需求理解，重难点把握；
（2）研究方案、规划思路与项目计划；
（3）质量保障及后期跟进服务情况。



注：参选人提供纸质文本七份（正本一份，副本六份），按A4规格印制、装订。
备注：具体参选文件包括但不限于以上内容。








1.公司简介

企业基本情况表

	一
	企业名称
	（盖章）

	
	企业成立时间
	

	
	企业注册资金
	万元
	企业地址
	

	
	联系人及职务
	
	电 话
	

	二
	企业资质
	

	
三
	企业人员状况

	
	企业总人数                人
	在册设计人员      人

	
	其中：管理人员            人
	

	
	后勤人员            人
	



注：本表格后附企业营业执照或企业所在地的商业登记证、注册、执照等以及资质证书等扫描件。




2. 公司业绩
公司业绩情况

	序号
	项目名称
	业主名称
	项目位置
	主要承担的工作内容
	合同签约
时间
	取得政府批复
时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


注： 1.业绩证明材料需提供签约合同的关键页，合同需体现项目名称、工作内容、签订日期、盖章页等； 

     2.城市更新项目取得批复的项目，需提供政府批复、公示等证明资料。否则该项不得分


[bookmark: _Toc510187113][bookmark: _Toc437877848]3. 项目负责人
项目负责人基本情况表
	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	

	学历
	
	学位
	
	所学专业
	

	职务
	
	相关工作经验年限
	

	业 绩 情 况

	序号
	项目名称
	建设单位
	项目规模
	项目情况简介

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：1.须随本表提交项目负责人执业注册资格证书或职称证书或毕业证原件扫描件；
2.须随本表提交项目负责人业绩证明资料。














4.项目团队（不含项目负责人）

团队人员一览表
	编号
	职务
（本项目分工）
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业工作简历
	代表业绩
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.代表业绩请写明参与项目的名称、项目性质、主要承担的工作及期限。
2.须随本表提交团队成员执业注册资格证书或职称证书扫描。
3. 职务是指本项目分工，包括项目负责人，专业负责人等内容。

5. 规划提案
需图文结合分析，提出规划提案，思路清晰。规划提案包括但不限于以下内容，参选人可自拟格式：
（1）对项目需求理解，重难点把握；
（2）研究方案、规划思路与项目计划；
（3）质量保障及后期跟进服务情况。
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黄木岗综合交通枢纽项目城市更新单元
规划合同


合同编号：











甲方：深圳市地铁集团有限公司 
乙方： 

二〇二一年  月
正本（或副本）


        合同



合同编号：         

                      




	委托人：
	深圳市地铁集团有限公司                       

	咨询人：
	                        




                          年    月
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委托人（全称）：深圳市地铁集团有限公司（甲方）
咨询人（全称）：                       （乙方）               
    
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和咨询人就             事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、咨询服务内容和范围
                                                   
具体服务内容和范围以《委托人要求》的规定为准。

二、合同期限
以《委托人要求》所规定的时间或期限为准。

三、合同价款
本合同总价款为人民币(大写)       元整（小写：    元）为总价包干。其中不含税价款      元，增值税税额为     元，增值税税率  %(合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整)。最终结算价款以政府指定部门审核或甲方审定为准。如政府指定部门不审核的，以甲方审定结果为准。

四、组成合同的文件
组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第3条【合同文件组成及解释顺序】的规定一致：
1、本合同签订后双方新签订的补充协议；
2、协议书；
3、中标通知书；
4、澄清文件（若有）；
5、补充条款；
6、专用条款；
7、通用条款；
8、投标函及其附件（若有）；
9、委托人要求；
10、工程量清单；
11、现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；
12、附件；
13、双方在履行合同过程中经双方认可的形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

五、用语含义
本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

六、咨询人承诺
咨询人向委托人承诺按照本合同约定进行              ，并履行本合同所约定的全部义务。

七、委托人承诺
委托人向咨询人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

八、合同生效
本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成立并生效。

九、合同份数
本合同一式贰份，委托人、咨询人各执壹份；副本壹拾份，委托人执捌份，咨询人执贰份。正本与副本具有同等法律效力。
…………………………………………………………………………… …… 
	[bookmark: _Toc282957531][bookmark: _Toc286131814]委托人(盖章)：
	深圳市地铁集团有限公司
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	
	开户全名：
	

	账    号：
	
	邮政编码：
	

	项目主管部门经办人及电话：
	
	项目主管部门审核人：
	

	合约部门经办人及电话:
	
	合约部门审核人：
	

	
	
	
	

	咨询人(盖章)：
	
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	
	开户全名：
	

	账    号：
	
	邮政编码：
	

	咨询人经办人：
	
	咨询人经办人电话：
	

	合同签署地点：
	深   圳
	
	

	时      间：
	2021年 月  日
	
	





[bookmark: _Toc79141102][bookmark: _Toc79141338]第二节 通用条款

[bookmark: _Toc282957532][bookmark: _Toc286131815]一、一般规定
[bookmark: _Toc282957533][bookmark: _Toc286131816]1. 词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1 合同
1.1.1 “合同”指协议书、中标通知书、专用条款、通用条款、投标文件、委托人要求及本合同所列的其他文件。
1.1.3 “咨询服务”指咨询人根据合同所履行的咨询服务，含正常的咨询服务、附加的咨询服务和额外的咨询服务。
1.1.4 “委托人要求”指委托人有关咨询服务的目标/目的、服务内容和范围、技术标准、机构和人员要求、进度安排等方面的书面说明，以及依合同对其所作的任何补充或修改，是合同的组成部分。
1.1.5 “咨询人建议”指咨询人在合同履行期间对咨询服务任务基于委托人的要求，或咨询人基于有利于咨询服务成果质量的提高而向委托人提交的书面建议。
1.1.6 “投标文件”指咨询人为完成本合同规定的各项工作，依招标文件要求向委托人提交的投标报价书及其他相关文件。

1.2 各方和人员
1.2.1 “委托人”指在合同中被称为委托人的当事人及其财产所有权的合法继承人。本合同中委托人系指深圳市地铁集团有限公司。
1.2.2 “咨询人”指在合同中被称为咨询人的当事人及其财产所有权的合法继承人，但不指其任何受让人（经委托人同意的除外）。
1.2.3 “委托人代表”指由委托人在合同中指明的人员，或由委托人根据第16条的规定任命为其代表的人员。
1.2.4 “咨询人代表”指由咨询人在合同中指明的人员，或由咨询人根据第23条的规定任命为其代表的人员。
1.2.5 “委托人人员”指委托人代表、委托人为本项服务聘用的所有人员，以及委托人或委托人代表指定的其他人员。
1.2.6 “咨询人人员”指咨询人代表、咨询人为本项服务聘用的所有人员，以及咨询人或咨询人代表指定的其他人员。
1.2.7 “主要咨询人员”指《委托人要求》中规定的主要专业技术人员，包括管理和技术两方面的，其中管理方面的指项目负责人或主要管理人员，技术方面的指主要技术人员。
1.2.8 “其他咨询人”指除咨询人之外为委托人所雇用的，为咨询任务之某一部分提供服务的当事人。
1.2.9 “第三人”指除本合同中委托人和咨询人之外的任何其他人或组织。

1.3 价款和支付
1.3.1 “合同价款”指在合同中列明的合同总价款，是咨询人完成合同规定的咨询服务工作所需全部款项，包括人工费用（含管理费用）、报告编制文印费用、考察调研及技术交流费用、项目成果论证评审验收费用、税金、利润以及应委托人请求在合同规定的期限内为其指定的人员提供技术指导和培训等后续服务费用。
1.3.2 “费用”指咨询人为完成本合同约定的咨询服务所发生（或将发生）的所有合理开支，包括管理费用及类似的支出，但不包括利润。
1.3.3 “人工费用”指咨询人根据合同约定完成咨询服务工作内容所需专业技术人员数量、工作时间以及相关专业技术人员所属行业主管部门发布的有关该行业专业技术人员服务收费标准而自主投标报价或自主报价确定的费用总和。
1.3.4 “合同价款调整”指依据合同约定需要增减费用而对合同价款进行的相应调整。
1.3.5  “合同总价”指根据合同约定，经调整后的合同价款。
1.3.6 “预付款”是指根据合同约定，由委托人预先支付给咨询人的款项。
1.3.7 “进度款”指委托人根据合同约定的支付金额、支付条件，分期向咨询人支付的关于咨询服务工作的款项。

1.4 其他定义
1.4.1 “履约担保”指咨询人在咨询服务开始前依约定的时间和方式向委托人提交的担保。
1.4.2 “变更”指委托人书面指示或批准的对委托人要求或咨询任务的任何改变。
1.4.3 “书面形式”指任何手写的、打印的或印刷的，可以有形地表现所载内容的形式，包括纸质件和数据电文（含电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。
1.4.4 “违约责任”指合同一方不履行合同义务或不恰当履行合同义务所须承担的责任。
1.4.5 “不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.4.6 “咨询人文件”指咨询人根据合同约定应提交给委托人的所有图纸、手册以及其他技术性文件。如果委托人要求，包括该类文件的电子版。
1.4.7 “验收”或者“鉴定”是指验收或者鉴定的组织者聘请有关专家，按照规定的形式和程序，对咨询服务成果的主要性能、技术水平、可行性、市场前景、社会经济效益等进行综合审查和评价，并作出相应的结论。
1.4.8 “法律”指任何适用的中华人民共和国现行的法律、行政法规、地方性法规、政府规章及深圳市人民政府或政府部门的规范性文件。除另有规定外，本合同中所提到的法律应包括在本合同生效日后对原有法律所作的任何修订以及颁布的新法律。
1.4.9 “法律变化”指在本合同生效后的任何时候，因颁布新的相关法律或任何相关法律的实施、修订、废止或执行的任何变动，使得受影响方履行其在本协议下的任何义务或行使其在本协议下的任何权利成为不合法，或使得受影响方在该等事件发生后不少于三十(30)天的连续期间内无法行使其在本协议下的权利或履行其在本协议下的义务，即构成一项法律变化。

[bookmark: _Toc282957534][bookmark: _Toc286131817]2. 解释
除上下文另有要求外，本合同采用下列解释规则：
2.1 本合同所提到的章、条、款和附件（除上下文另有要求外）指本合同的章、条、款和附件。
2.2 本合同的标题和序列只是为了文件查阅的方便，不构成对本合同的解释。
2.3 本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的次日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点应为该期间届满之日的次日。任何期间的到期日为该期间届满之日的当日。“工作日”指除中国法定节假日之外的其他公历日。
2.4 本合同中所提到的本合同或其他任何合同或协议包括按该文件中所规定的方式修订、修改、补充、更换、更新、扩充或取代后的该等合同或协议，不顾及当事人身份的变化。
2.5 “包括”一词不具有限制性含义。

[bookmark: _Toc282957535][bookmark: _Toc286131818]3. 合同组成文件及解释顺序
组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序进行判断或解释：
（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；
（2）协议书；
（3）中标通知书；
（4）澄清文件（若有）；
（5）补充条款；
（6）专用条款；
（7）通用条款；
（8）投标函及其附件（若有）；
（9）委托人要求；
（10）工程量清单； 
（11）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；
（12）附件；
（13）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

[bookmark: _Toc282957536][bookmark: _Toc286131819]4. 通知
一方根据本合同条款发给另一方的一切证书、通知或指令均应发送或派专人送至专用条款中指定的另一方的地址。
如一方拒绝签收另一方的证书、通知或指令，另一方以特快专递或专用条款约定的其它方式将其送至专用条款中指定的地址，视为送达。

[bookmark: _Toc282957537][bookmark: _Toc286131820]5. 许可和批准
5.1委托人应从政府有关部门和/或其他第三人处依法取得所有与咨询服务有关的须以委托人名义取得的各种许可、批准和/或许可证。在委托人要求时，咨询人应尽最大努力协助委托人及时从有关政府部门或其他第三人处获得上述的许可、批准和/或许可证。
5.2 咨询人应负责取得除应由委托人负责取得的批文及许可以外的、为实施咨询服务所必须的所有其他许可、批准和/或许可证。

[bookmark: _Toc282957538][bookmark: _Toc286131821]6. 标准和规范
6.1 适用于本项咨询服务的国家标准规范、行业标准规范、咨询服务所在地标准规范和企业标准规范的名称或编号，在专用条款中约定。
6.2 委托人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。
6.3 没有相应成文规定的标准、规范的，由委托人在专用条款中约定的时间向咨询人列明技术要求，咨询人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经委托人认可后执行。
6.4 按照合同约定的标准规范提供咨询服务时，任何一方不得改变国家强制性标准规范的规定。
6.5 委托人有权按照合同和适用法律规定的标准规范，对咨询人的咨询服务提出安全、质量、环境保护和职业健康方面的建议、修改和变更。

[bookmark: _Toc282957539][bookmark: _Toc286131822]7. 语言文字和适用法律、法规
本合同受中华人民共和国法律约束，并依其进行解释。
本合同以及与合同有关的信件和其他文件以中文简体语言书写，并依中文语言习惯解释和说明。

[bookmark: _Toc282957540][bookmark: _Toc286131823]8. 合同形成方式
8.1本合同在签订过程中，除法定代表人或授权代表签名以及签订日期可以手写外，其余内容必须由打印机打印形成，手写部分一律无效。
8.2 合同的补充和修改，应当采用书面形式，由双方法定代表人或其授权代表签章方为有效。此书面补充和修改，与本合同具有同等法律效力。

[bookmark: _Toc282957541][bookmark: _Toc286131824]9. 不放弃权利
双方理解并同意，任何一方延迟、放弃或遗漏行使其在本合同项下享有的任何权利，不应被解释为该方对该等权利的放弃，也不应被解释为该方对其日后产生或享有的权利的放弃。

[bookmark: _Toc282957542][bookmark: _Toc286131825]10. 保密事项
当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经对方同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

[bookmark: _Toc282957543][bookmark: _Toc286131826]11. 连带责任
如果咨询人是由两个或两个以上单位组成的联合体，则应共同履行本合同中的咨询人的合同义务，且：
（1）这些单位在履行合同过程中应对委托人负连带责任；
（2）咨询人应将每个单位在履行合同中的具体义务以及每个单位的负责人按照通用条款第4条【通知】的规定通知委托人；
（3）未经委托人事先同意，咨询人不得改变联合体的组成和每个单位的具体义务。

[bookmark: _Toc282775727][bookmark: _Toc282957544][bookmark: _Toc286131827]12. 双方之间的责任
[bookmark: _Toc282775728]12.1 咨询人的责任
[bookmark: _Toc282775729][bookmark: _Toc282777352][bookmark: _Toc282957545] 经确认，咨询人违反通用条款第21.1.1款的，咨询人应对由本合同引起的或与之有关的事宜按合同约定向委托人支付违约金等赔偿。

[bookmark: _Toc282775730][bookmark: _Toc282777353][bookmark: _Toc282957546]12.2 委托人的责任
[bookmark: _Toc282775731][bookmark: _Toc282777354][bookmark: _Toc282957547]经确认，委托人违反其对咨询人的责任的，委托人应负责向咨询人赔偿。

[bookmark: _Toc282775732][bookmark: _Toc282777355][bookmark: _Toc282957548]12.3 赔偿
[bookmark: _Toc282775733][bookmark: _Toc282777356][bookmark: _Toc282957549]如认为任何一方对另一方负有责任时，则应仅在下列条件下支付赔偿：
[bookmark: _Toc282775734][bookmark: _Toc282777357][bookmark: _Toc282957550]（1）此类赔偿应限于由此违约所造成的可合理预见的损失或损害的数额，而不是其他；
[bookmark: _Toc282775735][bookmark: _Toc282777358][bookmark: _Toc282957551]（2）在任何情况下，此类赔偿的数额应限于通用条款第55.1或55.2款规定的数额；
[bookmark: _Toc282775736][bookmark: _Toc282777359][bookmark: _Toc282957552]（3）任何一方应与第三方共同对另一方负有赔偿责任的，责任方所支付的赔偿比例应限于因其违约所应负责的那部分比例，但属于连带责任的除外。

[bookmark: _Toc282775737][bookmark: _Toc282957553][bookmark: _Toc286131828]二、委托人
[bookmark: _Toc282775738][bookmark: _Toc282957554][bookmark: _Toc286131829]13. 一般规定
[bookmark: _Toc282775739][bookmark: _Toc282777362][bookmark: _Toc282957555]委托人有权按本合同约定取得咨询服务成果，并向咨询人支付合同价款，同时可按本合同约定对咨询人的违约行为请求支付违约金及要求赔偿。

[bookmark: _Toc282775740][bookmark: _Toc282957556][bookmark: _Toc286131830]14. 监督与检查
[bookmark: _Toc282775741][bookmark: _Toc282777364][bookmark: _Toc282957557]委托人有权以适当方式对咨询人的工作进度、质量、人员、与咨询服务相关的设备、仪器以及研究经费使用情况进行监督检查，但不得妨碍咨询人的工作。对咨询人的工作不符合合同规定要求的，有权要求咨询人自费进行改正和改进。

[bookmark: _Toc282775742][bookmark: _Toc282957558][bookmark: _Toc286131831]15. 协助与协调
[bookmark: _Toc282775743][bookmark: _Toc282777366][bookmark: _Toc282957559]委托人应对咨询人依照本合同规定所履行的咨询服务提供必要的协助。

[bookmark: _Toc282775744][bookmark: _Toc282957560][bookmark: _Toc286131832]16. 委托人代表
委托人应委派一名代表履行委托人在本合同项下的义务，并享有委托人在本合同项下的权利。
除本合同另有规定外，委托人代表应是唯一经授权代表委托人的人。委托人应将其委派的委托人代表人选以及委托人代表需事先取得委托人同意方能行使的职权在专用条款中列明。
在本合同有效期内，委托人可在书面通知咨询人后随时更换原委托人代表，对新委托人代表的任命在委托人的委任通知到达咨询人代表后正式生效。

[bookmark: _Toc282957561][bookmark: _Toc286131833]17. 委托人文件和资料
为不耽搁咨询服务，委托人应在一合理时间内免费向咨询人提供委托人能够获取并与咨询服务有关的一切文件和资料，并对其真实性、准确性和完整性负责。

[bookmark: _Toc282957562][bookmark: _Toc286131834]18. 指示
委托人可向咨询人发出为咨询人根据合同履行义务所需指示。每项指示均应以书面形式发出，并说明咨询人须履行的有关义务，以及规定这些义务的合同条款。
为不耽搁咨询服务，委托人应在一个合理的时间内就咨询人以书面形式提交给他的一切事宜做出书面决定。
[bookmark: _Toc125546693]咨询人应接受委托人或委托人代表或根据本条受托拥有相应权利的其他委托人人员的指示。

[bookmark: _Toc282957563][bookmark: _Toc286131835]19. 其他咨询人的咨询服务
委托人可按照专用条款的规定，自费安排其他咨询人提供服务。咨询人应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

[bookmark: _Toc282775745][bookmark: _Toc282957564][bookmark: _Toc286131836]三、咨询人
[bookmark: _Toc282775746][bookmark: _Toc282957565][bookmark: _Toc286131837]20. 一般规定
[bookmark: _Toc282775747][bookmark: _Toc282777373][bookmark: _Toc282957566]20.1 咨询服务范围
[bookmark: _Toc282775748][bookmark: _Toc282777374][bookmark: _Toc282957567]（1）咨询人应履行本合同所约定的咨询服务以及按其性质应该由其履行的与之相关的咨询服务。咨询服务的范围在《委托人要求》中规定。
[bookmark: _Toc282775749][bookmark: _Toc282777375][bookmark: _Toc282957568]（2）正常的咨询服务是指《委托人要求》中所述的那类咨询服务，即工作内容/任务。
[bookmark: _Toc282775750][bookmark: _Toc282777376][bookmark: _Toc282957569]（3）附加的咨询服务是指《委托人要求》中所述的那类或通过双方的书面协议而另外附加于正常咨询服务的那类咨询服务。

[bookmark: _Toc282775751][bookmark: _Toc282777377][bookmark: _Toc282957570]20.2 权利义务
[bookmark: _Toc282775752][bookmark: _Toc282777378][bookmark: _Toc282957571]咨询人应按合同约定提交咨询服务成果，同时有权取得合同总价（含按合同约定进行相应调整的款项）和提出索赔。

[bookmark: _Toc282957572][bookmark: _Toc286131838]21. 认真地尽职和行使职权
21.1 一般义务
21.1.1咨询人在根据本合同履行其义务时，应运用合理的技能，谨慎而勤奋地工作。
21.1.2当咨询服务包括行使职权或履行授权的职责，或当委托人与任何第三方签订的合同条款需要，或为咨询服务成果通过政府评审/估所必需时，咨询人应：
（1）根据合同进行工作，如果未在咨询服务范围中对该职权和职责的详细规定加以说明，则这些详细规定必须是咨询人可以接受的。
（2）若得到授权，可在委托人和第三方以及政府之间公正地证明、决定或行使自己的处理权，但不得作为仲裁人而是根据自己的职能和判断，作为一名独立的专业人员进行工作。
（3）若得到授权，可变更任何第三方的义务，但对于可能对费用或质量或时间产生重大影响的任何变更，须从委托人处得到事先批准（除非发生任何紧急情况，此时咨询人应尽快通知委托人）。

21.2 利益冲突
除非委托人另外书面同意，咨询人及咨询人人员不应获得也不应接受本合同规定以外的与咨询服务有关的利益和报酬。
咨询人不得参与可能与本合同规定的委托人的利益相冲突的任何活动。

[bookmark: _Toc282957573][bookmark: _Toc286131839]22. 委托人的财产
任何由委托人提供或支付费用供咨询人使用的物品都属于委托人的财产，并在实际可行时应如此标明。当咨询服务完成或终止时，咨询人应将履行咨询服务中未使用的物品的库存清单提交给委托人，并按委托人的指示移交此类物品。此类移交应被视为附加的咨询服务。

[bookmark: _Toc282957574][bookmark: _Toc286131840]23. 咨询人代表
咨询人应按专用条款的要求指派具有同类咨询服务经验、熟悉咨询服务事项的合格人员作为咨询人代表，该人员应具有代表咨询人履行本合同所需的全部职权。咨询人代表以咨询人的名义履行本合同，是咨询人履行本合同项下咨询服务的唯一授权代表。
咨询人代表可在本合同范围内将其所享有的职权授予任何胜任的其他咨询人人员，亦可随时撤销授权。任何授权或授权的撤销，应在委托人收到咨询人代表签发的授权委托书或撤销授权的事先通知后方能生效。
专用条款未写明咨询人代表的姓名的，咨询人应在合同签订生效5个工作日内，按要求将其拟任命为咨询人代表的人员姓名和详细资料提交给委托人，此类任命须经委托人批准方可生效。委托人不批准咨询人代表人选的，咨询人应另行提交其认为合适的其他人选供委托人批准。未经委托人事先同意，咨询人不应以任何理由撤换咨询人代表。
咨询人代表应代表咨询人接受通用条款第18条【指示】规定的指示。

[bookmark: _Toc282957575][bookmark: _Toc286131841]24. 参加咨询服务的人员
24.1咨询人应依法雇用其履行本合同所需的所有咨询人人员。除非委托人书面同意，否则咨询人不应招收或试图招收委托人人员。

24.2咨询人人员应是在各自行业或职业内，具有相应资格、技能和经验的人员，能适应本职工作。主要咨询人员应保持相对稳定，未经委托人书面同意不得自行撤换，但委托人可要求咨询人撤换（或促使撤换）受雇从事本合同项下咨询服务并有下列行为的任何咨询人人员，包括咨询人代表：
（1）经常行为不当或工作漫不经心；
（2）无能力履行义务或玩忽职守；
（3）不遵守合同的主要规定；或
（4）坚持有损安全、健康或环境保护的行为。

24.3咨询人在收到委托人的撤换要求后应及时指派（或促使指派）具有同等能力的替换人员。

24.4 委托人按照通用条款第19条【其他咨询人的咨询服务】提供的其他咨询人应得到咨询人的认可。
如果委托人未能提供应由他负责提供的其他咨询人的服务，且双方均认为此类提供对于圆满地履行咨询服务是必须的，则咨询人可安排此类提供，并作为附加的咨询服务。

24.5本合同项下咨询服务工作的负责人和主要参加人员应在咨询服务全过程中担任实质性的研究、咨询、实验或协调组织工作，且未经委托人同意，不得更换主要参加人员，不得改变工作内容、进度等。

[bookmark: _Toc282957576][bookmark: _Toc286131842]25. 转包、转让、分包
[bookmark: _Toc125546698]（1）咨询人应自行完成合同约定的咨询服务及工作，不得转包予他人。
（2）除支付款项的转让外，没有委托人的书面同意，咨询人不得转让本合同涉及到的利益。
（3）没有对方的书面同意，无论委托人或咨询人均不得部分或者全部转让本合同规定的义务。
（4）没有委托人的书面同意，咨询人不得开始实施、更改或终止履行全部或部分咨询服务的任何分包合同。
（5）经书面同意转让或分包的，咨询人应当与受让人或分包人一起对委托人承担连带责任。

[bookmark: _Toc282957577][bookmark: _Toc286131843]26. 履约担保
26.1 履约担保的提供
咨询人应在本合同签订后14日内，按照专用条款所附的格式向委托人提交一份经委托人认可的银行或金融机构出具的履约保函，以作为其履行本合同的担保。咨询人应对严格履约自费取得履约担保，保证金额应符合专用条款中的规定。
咨询人应确保履约担保在全部咨询服务成果验收完毕时持续有效和可执行。
专用条款未明确规定履约保函格式及保证金额比例的，应当理解为咨询人不需要提交任何履约担保。

26.2 根据履约担保提出索赔
除非专用条款另有规定，委托人仅在出现以下情况时方有权根据履约担保提出索赔：
（1）咨询人未能按照前款要求将履约担保的有效期延长至全部咨询服务成果验收完毕的；
（2）咨询人未在收到委托人要求纠正违约行为的通知后10日内纠正其违约行为的；
（3）发生通用条款第35.1款规定的情形的。

26.3 履约担保的退还
本合同因通用条款第35.2款或第36条的规定而解除的，委托人应于合同解除后3日内将履约保函正本退回咨询人。因未按时退回而给咨询人造成损失的，委托人应予赔偿。

[bookmark: _Toc282957578][bookmark: _Toc286131844]27. 协调与配合
咨询人应积极配合委托人根据合同进行的阶段检查和过程检查。
咨询人应对其根据本合同所采取的所有咨询服务方式、方法、技术、顺序和程序负责，并对咨询服务的各个部分加以协调和管理。咨询人应防止在咨询服务过程中发生任何人员伤害和财产损害。咨询人应采取有效措施，避免或降低第三人可能会对其咨询服务造成的不利影响。

[bookmark: _Toc282957579][bookmark: _Toc286131845]28. 税款及收费
咨询人应支付有关部门依法对咨询人及其雇员在履行本合同时所征收的所有税款及其他收费。

[bookmark: _Toc282957580][bookmark: _Toc286131846]29. 咨询人文件和资料
29.1除合同另有规定外，咨询人应自行获得履行本合同所需的全部资料，并对其准确性、全面性、充足性或适用性负责。
29.2 咨询人应按本合同规定编制相应的咨询人文件。
29.3 合同规定的需提交委托人审核的咨询人文件，咨询人应按《委托人要求》的规定及时向委托人提交。除非专用条款另有说明，委托人对每项咨询人文件的审核期不应超过5日，从委托人收到咨询人文件之日算起。
委托人在对咨询人文件进行审核的期间内可向咨询人发出通知，指出咨询人文件不符合合同的规定，并予以说明。咨询人文件确实不符合合同规定的，咨询人应自费按照本款规定对该文件进行修正，并重新报委托人审核。
29.4委托人对咨询人文件的审核、同意或批准，不免除咨询人对咨询人文件中的错误、遗漏、不一致、不准确或其他缺陷所需承担的任何合同义务。
29.5咨询人文件由咨询人保存和照管，直到委托人接收为止。咨询人应按专用条款或者《委托人要求》规定的份数向委托人提供咨询人文件。

[bookmark: _Toc282957581][bookmark: _Toc286131847]30. 提供技术指导、培训和服务
咨询人应在向委托人交付咨询服务成果后，为委托人指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该咨询服务成果相关的技术服务。
技术指导、培训和服务的具体内容和期限由专用条款规定，具体方式和时间由委托人根据实际工作需要以及咨询人人员工作时间安排经双方协商后确定，并在深圳市地铁集团有限公司总部进行。
参加培训人员所需资料或者资料费用由委托人承担。

[bookmark: _Toc282957582][bookmark: _Toc286131848][bookmark: _Toc125546798]四、保密
[bookmark: _Toc282957583][bookmark: _Toc286131849]31. 商业秘密
[bookmark: _Toc125546799]咨询人在与委托人合作过程中所获得或知悉的关于委托人的信息包括项目信息、技术图纸、资料、经营信息、人力资源、本合同所涉及的咨询服务内容、成果等所有未公开之信息均为委托人的商业秘密，咨询人应严守其秘密性。

[bookmark: _Toc282957584][bookmark: _Toc286131850]32. 不可披露
未经委托人事先书面同意，咨询人不得将委托人商业秘密或委托人提供给咨询人的技术资料、图纸等泄漏给第三方或用于履行本合同之外的其他用途。
[bookmark: _Toc125546800]
[bookmark: _Toc282957585][bookmark: _Toc286131851]33. 例外
通用条款第四章【保密】所述的保密责任不适用于以下情况：
（1）当有关政府部门要求时，咨询人可将通用条款第32条所述资料披露给该政府部门，但在进行此类披露时，咨询人应尽可能使披露给政府部门的资料被作为商业秘密对待；
[bookmark: _Toc125546801]（2）任何法律要求披露的资料，可只作部分披露的，则咨询人应仅披露该部分的资料。

[bookmark: _Toc282957586][bookmark: _Toc286131852]34. 有效期
上述保密义务的期限，从咨询人知悉该资料或信息之日起，直至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。咨询人保证，在本合同终止时，将根据委托人的要求将上述资料、文件（含电子文件等）完整无缺地交还给委托人。不能返还的予以销毁。
专用条款就本款规定的保密义务另行约定具体的保密年限的，从约定。

[bookmark: _Toc282957587][bookmark: _Toc286131853]五、合同解除
[bookmark: _Toc282957588][bookmark: _Toc286131854]35. 委托人解除合同
35.1因咨询人严重违约而解除合同
咨询人发生下列情形之一的，则委托人在不妨碍其根据本合同和法律规定所拥有的任何其他权利或补救措施的情况下，可以书面形式要求咨询人对该事件进行补救；咨询人在收到委托人通知后在专用条款规定的补救期限内对该事件或行为仍未进行补救，或该事件或行为不能在补救期限内合理地得到补救的，则委托人有权随时提出解除本合同：
（1）咨询人被裁定为破产或无偿付能力，未能提供相应担保的；
（2）发生通用条款第25条【转包、转让、分包】禁止的情况的；
（3）咨询人为其债权人之利益而进行总体权益转让，以致对咨询人履行本合同的能力产生严重不利影响，未能提供相应担保的；
（4）咨询人明确声明放弃本项咨询服务，或以实际行为表明不愿继续履行合同义务的；
（5）咨询人未能提供足够技术人员或适当的材料或设备，影响咨询服务工作的；
（6）咨询人在投标过程中弄虚作假骗取中标的；
（7）咨询人或其工作人员违反规定做假且拒不改正的，或者做假达2次以上（含2次）的；
（8）咨询人或其工作人员违背职业道德、不遵守保密要求或与第三方串通弄虚作假，骗取国家建设资金的；
（9）咨询服务的阶段性成果不能满足委托人的要求的；
（10）违反本合同的其他条款的。
本合同根据本款而被解除的，咨询人不应再得到任何形式的付款，并按合同约定承担违约责任，赔偿委托人因此而遭受的损失。

35.2 因合同提前终止而解除合同
委托人有权在其认为方便的任何时候，在提前30日向咨询人发出提前终止合同的通知后解除合同。
委托人不得因为自己可实施或安排另外的咨询人完成咨询任务而根据本款解除合同。
在发生本款所述合同解除时，咨询人有权按照通用条款第48条【合同解除时的付款】的规定获得付款，但咨询人应尽最大合理可能减少委托人因此解除合同而承担的一切损害赔偿或费用。

[bookmark: _Toc282957589][bookmark: _Toc286131855]36. 咨询人解除合同
委托人未按通用条款第八章【价款与支付】的规定向咨询人支付本合同项下的任何到期应付款项持续达到专用条款规定的期限时，咨询人可提前7日以书面形式通知委托人，暂停咨询服务工作；委托人在收到该通知后在专用条款规定的补救期内仍未支付上述款项的，咨询人可解除本合同。在这种情况下，委托人应向咨询人支付通用条款第48.1款项下规定的款项，但咨询人应尽最大合理可能减少委托人因解除合同而需承担的一切损害赔偿或费用。

[bookmark: _Toc282957590][bookmark: _Toc286131856]37. 因不可抗力解除合同
发生不可抗力事件，使任何一方或双方完成他或他们的合同义务成为不可能或非法，或根据适用法律的规定，各方有权解除进一步履行合同的义务时，任何一方有权通过向他方发出书面通知解除进一步履行合同的义务，但不影响任何一方针对过去已发生的任何违反合同事项主张权利。

[bookmark: _Toc282957591][bookmark: _Toc286131857]38. 合同解除的后果
38.1 合同解除后，咨询人应迅速停止所有进一步的工作，但为保护生命、财产或工程的安全而必需的工作除外。咨询人应在30日内向委托人移交其已自委托人获得支付的咨询人文件、设备、材料和其他工作，并从工程现场运走除安全需要以外的所有其他设备等。
[bookmark: _Toc125546795]38.2根据本章规定解除合同后，委托人有权继承咨询人在其就咨询服务签订的合同项下的任何权益。在此情况下，咨询人应办理有关的转让手续（包括签署转让协议等），以向委托人合法转让其合同权益。

[bookmark: _Toc282957592][bookmark: _Toc286131858]39. 继续有效的义务
39.1 本合同的解除，不得免除任何一方对通用条款第31条【商业秘密】所列的保密资料进行保密的义务，也不得免除任何一方履行本合同中明示或默示的在本合同解除后继续有效的任何义务。
39.2 除本合同明确规定外，不得免除任何一方对因该方在合同解除前的作为或不作为所引致的或由于解除而对另一方造成的损失或损害所应承担的任何义务或责任，也不得免除咨询人对其己履行的咨询服务的各部分所承担的义务或咨询人在合同解除前产生的义务。

[bookmark: _Toc282957593][bookmark: _Toc286131859]六、成果验收
[bookmark: _Toc282957594][bookmark: _Toc286131860]40. 提交成果文件
咨询人在完成咨询服务任务后，应按专用条款规定的方式和数量向委托人提交成果文件。

[bookmark: _Toc282957595][bookmark: _Toc286131861]41. 验收的组织、程序及方式
41.1 验收一般由委托人组织，咨询人应给予协助和配合。
法律规定应由政府主管部门或者有关机构组织验收的，其验收的具体组织、程序及方式从法律规定。

41.2 由委托人组织的验收程序一般包括：
（1）咨询人向委托人提出验收申请（需取得政府相关部门或机构的批准或书面认可的，已取得相应的批准证书或书面认可证明）；
（2）；专家审查达到合同规定标准；
（3）委托人业务管理机构审查通过；
（4）委托人经营管理机构审批通过。
咨询人须按照上述审查意见修改完善咨询服务成果，形成最终报告。

41.3 除非专用条款另有规定，委托人可自主采取以下验收方式：
（1）会议验收：采取召开会议的方式，通过听取汇报、观看演示、提问、答辩和验收组评议，对咨询服务成果进行评价；
（2）检测验收：对照《委托人要求》，现场检验和测试咨询服务成果性能和技术指标，对咨询服务成果进行评价；
（3）函审验收：通过书面审查有关技术资料，对咨询服务成果进行评价。不需要进行现场考察、测试和答辩即可作出评价的咨询服务成果，可以采取函审验收。

[bookmark: _Toc282957596][bookmark: _Toc286131862]42. 验收标准
成果验收一般从下列各方面进行鉴定或者评审：
（1）合同规定的内容是否全部完成；
（2）技术资料是否齐全完整，并符合规定； 
（3）咨询服务成果是否达到合同或委托人要求所规定的指标；
（4）成果的创造性、先进性和成熟程度；
（5）成果的应用价值及推广的条件和前景；
（6）存在的问题及改进意见。
评审结论一般为合格和不合格两种情形，鉴定结论一般为国际领先和国内领先两种情形。
[bookmark: _Toc282957597][bookmark: _Toc286131863]七、知识产权
[bookmark: _Toc282957598][bookmark: _Toc286131864]43. 知识产权义务
咨询人应保证其向委托人提交的成果（包括阶段性和最终性成果）不侵犯任何第三人的合法权益。委托人因使用咨询人提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，咨询人应当积极协助解决，并承担由此给委托人造成的所有损失。同时，委托人有权选择解除合同或不解除合同而要求咨询人提交符合合同要求的替代成果。
因违反本条义务所引起的违约责任适用通用条款第55.1款的规定。

[bookmark: _Toc282957599][bookmark: _Toc286131865]44. 产权分享
除非专用条款另有规定：
（1）咨询人为履行本合同向委托人提交的所有阶段性和最终成果，及因履行本合同所产生的其他研究成果，其所含有的一切知识产权包括著作权、申请专利权和专利权等权利属于委托人；
（2）咨询人或完成本合同咨询服务工作的咨询人员享有在有关咨询服务成果文件上写明成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利；
（3）咨询人因学术研究（包括公开出版或发表论文）、申报评奖或宣传业绩等原因确需使用咨询服务成果的，应当在本合同履行完毕后方可使用；
（4）本合同因咨询人的过错解除或终止后，委托人有权自行或委托他人为任何方式使用、修改和处分咨询人提交的成果，但咨询人对委托人修改后的成果不承担责任。未经委托人事前书面同意，咨询人不得对上述成果做任何复制、修改、转让、自行或提供给他人做任何方式的使用。
咨询人违反本条规定的，委托人有权单方解除本合同，咨询人应返还委托人所有费用并赔偿委托人因此受到的损失。

[bookmark: _Toc282957600][bookmark: _Toc286131866][bookmark: _Toc125546773]八、价款与支付
[bookmark: _Toc282957601][bookmark: _Toc286131867]45. 合同价款和支付时间
45.1 合同价款
合同价款的支付以协议书确定的合同价款为基础，依合同约定进行调整。
按照国家现行税法和有关部门现行规定，咨询人需缴纳的一切税金和费用，均由咨询人承担并支付。
[bookmark: _Toc125546774]在本合同履行期限内，因适用法律发生变化，物价涨跌或通货膨胀/紧缩而引起材料、人工等成本价格涨跌的，合同价款均不予调整，专用条款另有规定的除外。

45.2 支付时间
本合同项下所有款项的支付应由咨询人提出申请，并附证明材料，经委托人批准后方可办理支付手续。
委托人应当按专用条款约定的时间和数额向咨询人支付合同价款（含预付款）。委托人不按约定时间支付上述款项的，咨询人可在约定付款时间7日后向委托人发出要求付款的通知。委托人收到通知后仍未按要求支付的，咨询人可在发出通知7日后停止工作。委托人应从约定支付之日起向咨询人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
余款在收到审计结果后60日内结清，支付方式为银行转帐。

[bookmark: _Toc282957602][bookmark: _Toc286131868]46. 预付款
46.1 就本合同项下的咨询服务，除非专用条款另有规定，委托人不需要支付预付款。

46.2 除非专用条款另有规定，咨询人在取得预付款前不需要向委托人提交一份金额与预付款相同的银行预付款保函。

46.3 预付款由委托人从每次应向咨询人支付的进度付款中扣回。预付款扣回的起始点及每次扣回的比例由专用条款规定。委托人某次应付给咨询人的进度付款少于其有权扣回的预付款金额的，差额部分可在下一次付款时一并扣回。
[bookmark: _Toc125546775]
[bookmark: _Toc282957603][bookmark: _Toc286131869]47. 进度款 
47.1 进度款的计算
咨询人应对其每个阶段所应得到的进度款进行计算，并向委托人提交进度款支付申请单。进度款支付申请单应随附咨询服务工作量进度报表和有关的计算资料。按工作阶段付款的，应提交阶段工作报告或阶段成果报告，必要时提交专家评审意见。

47.2 进度款的支付
委托人在收到咨询人提交的进度款支付申请单及随附资料后应对其进行复核，以确定该笔进度款金额；有疑问时委托人可要求咨询人派人共同复核。经复核且无异议的，委托人应在收到上述文件后14日内向咨询人支付经复核的进度款，但有权扣除以下款项：
（1）咨询人所完成的工作不符合合同要求的，在根据合同修正完成前，委托人可扣发该修正所需的费用；和（或）
（2）咨询人未能按照合同要求履行任何工作或义务的，委托人可以在该项工作或义务完成前，暂扣相当于该工作或义务的款项。
[bookmark: _Toc125546780]
[bookmark: _Toc282957604][bookmark: _Toc286131870]48. 合同解除时的付款
48.1 提前终止时的付款
除非本合同因通用条款第35.1款所述原因而解除，否则，本合同的全部或部分服务提前终止时，咨询人应有权获得下列款项（以下简称“提前终止之付款”）：经双方协商确认的到提前终止日止咨询人按本合同要求履行咨询服务所必须且不可避免发生的而委托人尚未支付的一切费用。
经证实委托人系因自己可实施或安排咨询人以外的人完成咨询服务任务而解除合同，或者在咨询人因通用条款第44条的规定而解除合同后委托人自己实施或安排咨询人以外的人完成咨询服务任务的，咨询人可在法律规定的期限内要求委托人赔偿其因解除合同而遭受的损失。

48.2 提前终止之付款的核实
咨询人应在提前终止部分或全部服务后90日内，向委托人提交所有发票和其他证明文件，该类文件应足以使委托人能够核实服务提供的情况和与此相关的咨询人费用，并确定按前款应支付的提前终止之付款。

48.3 提前终止之付款的支付
[bookmark: _Toc125546781]委托人应在收到通用条款第48.2款所要求的文件后14日内向咨询人支付通用条款第48.1款所述的提前终止之付款。

[bookmark: _Toc125546782][bookmark: _Toc282957605][bookmark: _Toc286131871]49. 付款不等于接受
委托人根据合同向咨询人支付任何款项，不构成对咨询人在本合同项下提供的咨询服务的接受，也不解除咨询人与此有关的任何义务或责任。

[bookmark: _Toc282957606][bookmark: _Toc286131872][bookmark: _Toc125546776]50. 延误的付款
咨询人未在通用条款第45.2款规定的时间内收到付款的，有权就未付款项按照中国人民银行发布的同期同类存款利率计息向委托人收取逾期利息。

[bookmark: _Toc282957607][bookmark: _Toc286131873][bookmark: _Toc125546819]九、不可抗力
[bookmark: _Toc282957608][bookmark: _Toc286131874]51. 不可抗力的范围
51.1 不可抗力的范围
不可抗力的具体范围可由专用条款规定。
因法律变化导致合同无法履行的，双方同意按不可抗力原则处理。
[bookmark: _Toc125546820]一方的经济困难或其员工罢工或劳资纠纷导致本合同项下义务履行的延误或停止，不属于不可抗力事件。

51.2 不可抗力的责任
因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

[bookmark: _Toc282957609][bookmark: _Toc286131875]52. 免除履行
[bookmark: _Toc125546821]除本合同另有规定外，受不可抗力事件影响的一方应在其由于不可抗力原因不能履行合同义务的程度内和在其执行并继续执行合理审慎的作业者标准克服不可抗力事件或情况的期间内免除其履行本合同义务的责任，但是按合同履行已到期应付款的义务除外。

[bookmark: _Toc282957610][bookmark: _Toc286131876]53. 通知与减损义务
[bookmark: _Toc125546822]因不可抗力事件致使合同当事人不能按约定的条件履行合同时，遭受上述不可抗力的一方，应立即以电话、电报或传真方式通知另一方，并在15日内提供不可抗力的详情及合同不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和不可抗力发生地的公证机构出具的有效证明文件。遭受不可抗力的一方应尽其一切合理努力以减轻对另一方的损害。不可抗力的影响消除后，该方应立即以电话、电报或传真方式通知另一方，并尽快恢复履行其在本合同项下的义务。

[bookmark: _Toc282957611][bookmark: _Toc286131877][bookmark: _Toc125546759]十、违约责任
[bookmark: _Toc282957612][bookmark: _Toc286131878]54. 违约金
咨询人未能按照合同约定及要求全面完成咨询任务的，应按专用条款的规定向委托人支付违约金。

[bookmark: _Toc282957613][bookmark: _Toc286131879][bookmark: _Toc125546760]55. 责任限额
55.1 违约金限额
在任何情况下，咨询人在本合同项下对委托人所负各项违约金的总额累计不应超过专用条款所述的限额（以下简称 “违约金限额”）。 专用条款未约定违约责任限额的，本款不予适用。
[bookmark: _Toc125546761]本款不得被解释用来限制咨询人在本合同项下或与本合同有关的其他义务和责任。

55.2 赔偿责任限额
在任何情况下，因委托人违反本合同约定给咨询人造成损失的，委托人所负的赔偿责任限额累计不应超过专用条款所述的限额。此限额不影响根据通用条款第50条【延误的付款】规定的或本合同另外规定的任何商定的赔偿。
专用条款未约定赔偿责任限额的，本款不予适用。

55.3 间接赔偿
除合同另有规定外，任何一方或其代理人都不对另一方或其代理人以合同、侵权行为、保证形式或其他形式引起的任何特殊的、间接的、意外的损失或损害（以下简称“间接损失”）承担责任。同时，每一方特此免除对方及其代理人承担任何此类责任。但本款规定不免除咨询人的下述义务：
（1）支付各项违约金的义务；
[bookmark: _Toc125546762]（2）通用条款第56条【免责赔偿】规定的咨询人的赔偿责任。

[bookmark: _Toc125546796]55.4 例外
通用条款第55.1款不适用于由下列情况引起的索赔：
（1）故意违约或轻率的不当行为；
（2）咨询人在本合同履行过程中造成第三人财产或人员伤亡而被要求做出的任何赔偿的责任；
（3）与履行合同义务无关的事宜。

55.5 索赔要求不成立的费用赔偿
一方向另一方提出索赔要求而该要求又不能成立的，索赔方应完全赔偿由于该索赔所导致的对方由此而支出的各项费用。

[bookmark: _Toc282957614][bookmark: _Toc286131880]56. 免责赔偿
56.1 知识产权免责
56.1.1 在委托人遵守本合同规定的前提下，因咨询人在履行本合同过程中编制任何咨询服务成果文件的行为导致其他人的任何专利权、注册商标、版权或其他知识产权受到侵犯或声称受到侵犯，咨询人应保护委托人免受由此产生的任何诉讼、损坏、索赔、要求、损失、费用和开支的损害（包括律师费）。
56.1. 2 因委托人提供或指定的任何设计、数据、图纸、技术规范或其他文件或材料而导致其他人的任何专利权、注册商标、版权或其他知识产权受到侵犯或声称受到侵犯的，委托人应保护咨询人、其雇员、管理人员和分包商免受由此产生的任何诉讼、索赔、要求、损失、费用和开支的损害（包括律师费）。
发生本款所述的任何诉讼或索赔时，受第三人索赔的一方（以下简称“受害方”）应立即就此向对方（以下简称“损害方”）发出书面通知，损害方可自费并以受害方的名义进行该诉讼或索赔，并可为解决此类诉讼或索赔而进行谈判。
损害方在收到前述通知后7日内未能通知受害方其打算处理此类诉讼或索赔的，受害方可自行出面处理，但不得做出不利于此类诉讼或索赔之辩护的承诺。
经损害方要求，受害方应在处理此类诉讼或索赔过程中向损害方提供所有必需的帮助，所发生的所有合理费用由损害方进行补偿。

56.2 减损义务免责
无论本合同其他条款如何规定，在发生本款所述的索赔事项时，受害方应采取所有合理措施以减轻己发生的任何损失或损毁。由于受害方未采取此类措施或所采取的此类措施不合理的，因此而增加或扩大的损失或损害或损毁不应由损害方承担。

[bookmark: _Toc125546823][bookmark: _Toc282957615][bookmark: _Toc286131881][bookmark: _Toc125546827]十一、争议解决
[bookmark: _Toc282957616][bookmark: _Toc286131882]57. 争议管辖
[bookmark: _Toc125546829]双方之间由于与本合同有关事宜引起的任何争议，应按下列规定解决：
57.1在本合同执行期间，遇到由于执行本合同或与本合同有关而引起的任何争议，或遇到不可抗力事件，双方应通过友好协商解决。
57.2如果争议通过协商未能解决，双方中任何一方有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

[bookmark: _Toc282957617][bookmark: _Toc286131883]58. 发生争议后的处理
发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续性，保护好已完成的咨询服务成果：
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止工作；
(2)调解要求停止工作，且为双方接受：
(3)仲裁机构或人民法院要求停止工作。

[bookmark: _Toc282957618][bookmark: _Toc286131884]十二、合同的生效与终止
[bookmark: _Toc282957619][bookmark: _Toc286131885]59. 合同的生效
本合同自协议书中约定的生效条件成就时起生效。

[bookmark: _Toc282957620][bookmark: _Toc286131886]60. 合同的终止
除有关缺陷责任外，委托人和咨询人履行合同全部义务，咨询服务成果交付完毕，合同价款结算并支付完毕，合同即告终止。
合同的权利义务终止后，委托人和咨询人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

[bookmark: _Toc282957646][bookmark: _Toc286131903][bookmark: _Toc79141103][bookmark: _Toc79141339]
第三节 专用条款

一、一般规定
1. 词语定义
下列词语及文字按下文所赋定义解释：
                               /                                                                                                      
4. 通知
（1）委托人指定的收件人：                                    
               电子邮箱：                                     
邮寄地址：                                   
邮政编码：                                     
（2）咨询人指定的收件人：                                    
              电子邮箱：                                         
邮寄地址：                                        
邮政编码：                                                     
6. 标准和规范
6.1 本合同项下的咨询服务采用的标准、规范名称（或编号）：
                                /                                                                                                                                                                       
6.2 因本合同项下咨询服务的特殊需求，委托人提供的国外标准、规范名称（或编号）：
                                /                                   
委托人提供国外标准、规范的时间：____________/_________________                                                                         
6.3 因没有相应成文规定的标准、规范的，需由委托人向咨询人列明技术要求的，委托人应按以下时间安排具体予以列明：
                             /                                      
                                                                   
[bookmark: _Toc282775765][bookmark: _Toc282777444][bookmark: _Toc282957647]二、委托人
[bookmark: _Toc282775766][bookmark: _Toc282777445][bookmark: _Toc282957648]16. 委托人代表
[bookmark: _Toc282775767][bookmark: _Toc282777446][bookmark: _Toc282957649]现指定       为委托人代表，其行使下列职权前需取得委托人的事先同意：
                                /                                                                                                      
19. 其他咨询人的咨询服务
委托人可自费安排提供咨询服务的其他人员：
                               /                                    
                                                                  
[bookmark: _Toc282775768][bookmark: _Toc282777447][bookmark: _Toc282957650]三、咨询人
23. 咨询人代表
咨询人代表：                                                
职责和权限：                 /                                                                                                  
25. 转包、转让、分包
                             /                                                                                                        
26. 履约担保
26.1咨询人向委托人提交的履约保函的格式是：   银行保函       ，履约保证金额为合同价款（如有风险备用金，则为扣减风险备用金后金额）的  10  %。
26.2委托人依履约保函提出索赔的条件：                            
                              /                                                                                                  
29. 咨询人文件和资料
29.3委托人对每项咨询人文件的审核期不应超过   /  日，从委托人收到咨询人文件之日算起。
29.5咨询人向委托人提供的咨询人文件份数为    /   份。
30. 提供技术指导、培训和服务
（1）咨询人提供技术指导、培训和服务的期限为   /    年（自最终成果提交给委托人之日起）；
（2）技术指导、培训和服务的具体内容是：             /                    。

四、保密
34. 有效期
保密责任期限：【  /  】年或                  /                  。

五、合同解除
35. 委托人解除合同
35.1咨询人违约补救期限为：                /                  
36. 咨询人解除合同
委托人应当在    /    日内支付到期应付款项。
委托人支付款项违约补救期限为：               /               

六、成果验收
40. 提交成果文件
按照比选要求的项目任务书提交相关成果文件
41. 验收的组织、程序及方式
41.3 验收方式
本合同项下的咨询服务成果按下列方式验收：
（1）自评：咨询人自评（预审意见作为进度款申请附件）；
（2）验收：委托人验收（验收意见作为合同结算证明文件）。
属于重要技术咨询成果的，可采用科技成果鉴定验收方式进行验收。
是否属于重要技术咨询成果项目，《委托人要求》有约定的，从约定；未约定的，由双方协商确认。

七、知识产权
44. 产权分享
双方同意就履行本合同所取得的相关知识产权的归属约定如下：
 咨询人提交给委托人的相关报告的著作权属于委托人所有。

八、价款与支付
45. 合同价款和支付时间
45.1 合同价款
调整合同价款的特别约定：                     /              
45.2 支付时间
技术咨询服务费用由委托人分期支付给咨询人，具体支付金额如下：
1.合同价款
本合同为总价包干形式，合同总价为人民币  元整,其中不含税价  元，增值税税额  元，税率  %。合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。
2.支付条款
	付费次序
	付费比例
（%）
	付费额
（万元）
	付费时间及要求

	第一次付费
	10%（首付款）
	
	合同签订且收到甲方书面通知开展规划研究工作后，乙方根据甲方要求开具履约保函，乙方提出付款申请并经甲方批准后15个工作日内。

	第二次付费
	10%
	
	计划申报文件经政府各职能部门审查通过后，乙方提出付款申请并经甲方批准后15个工作日内。

	第三次付费
	20%
	
	计划申报获得批复后，乙方提出付款申请并经甲方批准后15个工作日内。

	第四次付费
	20%
	
	乙方提交更新单元规划初稿，经各政府职能部门审查反馈后，乙方提出付款申请并经甲方批准后15个工作日内。

	第五次付费
	30%
	
	乙方提交更新单元规划送审成果，经相关部门审查通过后，乙方提出付款申请并经甲方批准后15个工作日内。

	第六次付费
	10%
	
	获得规划批复并完成最终成果，合同结算经甲方审定后支付合同余款。



乙方在达到付款节点后及时提出书面付款请求，并提供图纸（服务）等资料及等额合法有效的增值税专用发票，否则，甲方有权顺延付款，不承担延迟付款的责任，且乙方不得以此延误设计、服务工作。

除结清合同余款之外的本合同价款的每一笔支付均由咨询人根据合同规定书面提出申请、支付理由和乙方提供相应金额的增值税专用发票。
报委托人审定批准后15日内支付给咨询人。
46. 预付款
预付款支付申请的前提条件：                   /                    
预付款币种：                   
    金额（大写）：         /          
        （小写）：         /          
预付款支付方式：
（1）分期限支付：分   /   期支付，每期比例为预付款金额的   /   %；或
（2）一次性支付。
预付款扣回的起始点：                     /                 
预付款扣回方式：
（1）预付款依照每月进度付款的   /   %逐步扣回，直到扣完为止。
（2）预付款依照预付款金额的   /   %从每月进度付款中逐步扣回，直到扣完为止。
（3）其他方式：                       /                          
                                                            
九、不可抗力
51. 不可抗力的范围
不可抗力的范围：                        /                         

                                                                                              
十、违约责任
54. 违约金
54.1 因咨询人未能取得须以其名义取得的各种许可、批准和/或许可证，在2个月的宽限期后仍未取得的，应按每延期1个月向委托人支付合同价款5 %的违约金（不足1月的按实际延误日数计算违约金），延期超过六个月后仍未取得的，委托人有权解除合同。
54.2甲方向乙方提交的一切文件、资料以及乙方为甲方完成的安成果及文件，乙方有保密的义务，未经甲方同意，不得泄露或转让给第三方，否则，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。如发生以上情况，乙方应根据损失情况承担经济赔偿的责任，并承担由此引起的法律责任
54.3 咨询人未能按照通用条款第24.3款规定在收到委托人的撤换要求后7日内指派（或促使指派）具有同等能力的替换人员的，应当按每人每日扣减合同价款的1‰的标准向委托人支付违约金。
54.4 咨询人违反通用条款第25条规定的，应当向委托人支付合同价款10 %的违约金。
54.5 咨询人未按合同规定和谈判约定安排主要管理、技术人员，或者主要管理、技术人员缺位的，以每人每日扣减合同价款的1‰的标准向委托人支付违约金。造成委托人损失的，由咨询人负责赔偿相关损失。
54. 6咨询人未按合同约定提交成果文件，每逾期一天，咨询人按逾期合同价款的千分之二向委托人支付违约金。逾期10天及以上的，委托人有权解除合同。
54.7.本合同签订生效后，咨询人无正当理由而又未完成履行合同规定的义务时，委托人有权向咨询人发出催告履行合同的通知。若咨询人在委托人发出通知后10天内未整改的或无履行合同的行为，委托人将终止本合同，双方按有效的工作量结算合同费。若由此而造成委托人损失时，咨询人应承担由此而产生的法律责任和经济责任。
54.8咨询人单方面要求解除或终止合同或因咨询人原因导致委托人要求解除合同的，咨询人应向委托人支付合同总费用的20%作为违约金。
54.9.在合同履行期间，若委托人单方提出解除合同，咨询人已开始研究工作的，委托人应根据实际完成的工作量结算合同费，除此外，委托人不承担其他任何责任。
[bookmark: _Toc282957652][bookmark: _Toc286131905][bookmark: _Toc79141104][bookmark: _Toc79141340]
第四节 任务书

[bookmark: _Toc73037582][bookmark: _Toc453946002]十四五轨道交通枢纽黄木岗项目城市更新单元规划任务书
一、项目背景
黄木岗枢纽地处深圳福田区中心区东北部，位于笋岗西路、泥岗西路、华富路、华强北路叉路口，是7号线、14号线及24号线三线换乘的综合交通枢纽。2020年1月，市政府提出按全球标杆的要求做好黄木岗枢纽项目的规划、设计和建设工作，按“站城一体化”的理念将其打造成为国际超一流水平的城市枢纽，打造深圳市TOD示范项目。
2021年5月，《黄木岗综合交通枢纽TOD站城一体化建设方案》召开市政府会议，会议原则同意枢纽建设方案，并提出尽快落实枢纽建设方案。为响应会议要求，开展本次城市更新专项规划。
目前本项目的未纳入城市更新十四五规划，与相关部门沟通，正在支持纳入相关计划中。
[bookmark: _Toc73037583]二、项目概况
项目紧邻深圳市福田区7号线、14号线、24号线三线汇聚的黄木岗综合交通枢纽，位于福田中心区东北部，笋岗西路、泥岗西路、华富路、华强北路五叉路口。 
[image: ]更新单元位于笋岗西路与华富路交汇处两侧，由市政设计大厦、福田区税务局及体育大厦三栋楼所属用地组成，用地面积为1.7公顷。
根据华强北地区、黄木岗片区法定图则，项目现状用地功能均为现状保留。本着功能提升，城市环境改善，最大限度实现交通枢纽功能与城市空间重构及品质提升的深度融合。拟采用拆除重建的更新方式，树立黄木岗综合交通枢纽门户空间TOD标杆。
拟规划指标如下，最终以更新单元规划研究及审批为准。
	序号
	项目
	数量

	1
	拆除范围用地面积（m²）
	17377

	2
	开发建设用地面积（m²）
	16857

	3
	容积率
	22.4

	4
	计容积率总建筑面积（m²）
	377283

	5
	其中
	地上商业面积
	13833

	
	
	办公面积
	294200

	
	
	酒店面积
	50000

	
	
	地下商业
	18350

	
	
	地下办公
	900

	6
	停车位（个）
	621



[image: ]
现状产权明晰，初步合法比例100%，规划主要功能以商业为主，具体以审批沟通及相关业主单位要求。
[bookmark: _Toc73037584]三、工作内容
根据《深圳市拆除重建类城市更新单元规划编制技术规定》要求及深度开展相应的服务、研究、专项工作,主要内容如下：
1. 开展城市更新单元前期研究、城市更新单元申报协助工作，城市更新单元规划。包括但不限于：开展更新单元前期研究工作，配合更新立项申报，对规划范围内的现状情况进行详细调查、研究、分析的基础上，充分解读上层次规划要求，针对现状需要解决的问题和拟订的规划设计目标，配合《深圳市城市更新办法》的相关要求，提出拆迁范围内用地的功能控制，完成符合更新单元规划深度要求的规划设计成果，具体内容包括功能布局、地块用地性质、建筑总量及各类功能建筑量及公共配套设施、市政工程设施、城市空间组织、建筑形态控制、公共开放空间与慢行系统设计等，制定更新单元与城市间的利益平衡方案；规定实施主体应履行的各项义务，制定分期实施计划。
2.专题及专项研究包括开展产业发展专题研究，规划功能专项研究，公共服务设施专项研究，城市设计专项研究，物理环境专项研究，海绵城市建设专项研究，生态修复专项研究，交通影响评价专题研究，市政工程设施专题研究。
3.建筑概念设计，配合更新单元规划，开展地块与枢纽站城一体化研究，对项目空间设计组织、建筑形态（城市界面、建筑高度、体量关系及地上地下衔接等）、公共空间、城市景观、交通组织和慢行系统等内容形成TOD建筑概念设计方案。
主要工作内容一览表
	序号
	主要工作内容

	1
	城市更新单元前期研究、申报协助及规划
	城市更新单元前期研究和城市更新单元申报协助工作

	2
	
	城市更新单元规划

	3
	专项或专题研究
	产业发展专题研究

	4
	
	规划功能专项研究

	5
	
	公共服务设施专项研究

	6
	
	城市设计专项研究

	7
	
	物理环境专项研究

	8
	
	海绵城市建设专项研究

	9
	
	生态修复专项研究

	10
	
	交通影响评价专题研究

	11
	
	市政工程设施专题研究

	12
	建筑概念设计
	建筑概念设计



3.1 城市更新单元前期研究、城市更新单元申报协助工作，城市更新单元规划。
3.1.1开展城市更新单元规划计划申报及前期项目研究
1.配合甲方及审批要求开展城市更新单元规划计划申报的技术工作，主要包括申报材料的编制和申报配合服务。依据《深圳市城市更新单元规划制定计划申报指引（试行）》及相关政府审批要求的规定，形成“一书两表三图”（申请书、深圳市城市更新单元规划制定计划申报表、地块现状详细信息一览表、更新单元范围图、现状权属图、建筑物信息图）为主的申报材料。
2.配合立项及审批要求开展城市更新单元前期研究，形成立项申报研究报告。
项目前期研究工作包括前期方案及经济技术指标。具体按照更新申报相关要求，满足申报深度及要求。
提出项目基本规划设想及相关土地规划方案，对土地贡献方式进行研究，考虑到黄木岗枢纽核心片区开发用地面积的限制，探讨并推动用地贡献的多元模式，例如通过打开建筑首层和地下空间作为公共性功能和通道与地铁进行无缝衔接的方式实现更新贡献。
结合前期研究的成果制定前期研究方案，包括但不限于土地利用方案和平面布局方案，结合总平面方案绘制2-3张三维意向图，并结合方案内容确定经济技术指标。按照申报要求形成汇报及文本材料。
3.1.2城市更新单元规划
城市更新单元规划：在对规划范围内的现状情况进行详细调查、研究、分析的基础上，充分解读上层次规划要求，针对现状需要解决的问题和拟订的规划设计目标，配合《深圳市城市更新办法》的相关要求，提出拆迁范围内用地的功能控制，完成符合更新单元规划深度要求的规划设计成果，具体内容包括功能布局、地块用地性质、建筑总量及各类功能建筑量及公共配套设施、市政工程设施、城市空间组织、建筑形态控制、公共开放空间与慢行系统设计等，制定更新单元与城市间的利益平衡方案；规定实施主体应履行的各项义务，制定分期实施计划。更新单元规划包括规划研究报告及专题研究。
并依据《深圳市拆除重建类城市更新单元规划编制技术规定（修订）》的内容及深度进行编制。主要工作内容包括但不限于以下几个部分：
规划研究报告内容
规划研究报告是更新单元规划编制的基础性文件，对城市更新单元现状问题、规划要求进行分析及论证，对需开展专题/专项研究的规划内容阐述其研究结论，具体应包含如下内容：
（1）前言
说明城市更新单元规划编制的背景及主要过程，包括更新项目的改造类型等；以及更新单元规划的委托、编制、公示、审查和审批过程等。
（2）现状概况与分析
说明更新单元的地理位置，分析其在区域中的功能、交通、环境景观等方面的地位和作用。
说明更新单元的周边环境、自然、社会和现状建设特征，分析现状存在的主要问题和发展的潜力；分析规划范围内及周边区域的生态本底和问题。
进行社区居民规划愿景调查，说明公众意见、规划设想及建议的收集情况，并对公众意见和建议进行总结和分析。
（3）规划依据与原则
说明编制城市更新单元规划所依据的已生效法定上层次规划、法定图则、已批计划及需参考的相关规划，以及适用的法律、法规、规范等。上述规划应当以图纸结合简要文字的方式，表述规划名称、发布机关、生效期限、对本单元的要求及其衔接要点等。
结合更新单元特点，说明更新单元规划编制所遵循的主要原则。
（4）土地信息核查
载明更新单元土地信息核查结果，并注明数据来源和获取方式。当更新单元涉及土地清退、用地腾挪、零星用地划入、外部移交用地时，载明对应的土地信息核查结果。编制《土地权属核查一览表》。
（5）更新范围
依据已生效法定规划、已批计划和土地信息核查结果等，以空间范围控制为手段，明确单元更新权益划分，划定“独立占地的公共服务设施用地及其他移交给政府的独立用地范围”和“开发建设用地范围”。
若更新单元涉及土地清退、用地腾挪、零星用地划入、外部移交用地，或者其他公共利益用地需要与更新单元进行规划统筹的，先行说明用地整理的原因与具体操作方式，还须划定“更新单元范围”。
涉及土地清退时，应划定“清退用地范围”。涉及用地腾挪时，应划定“腾挪用地范围”。涉及零星用地划入时，应划定“划入的零星用地范围”。涉及外部移交用地时，应划定“外部移交用地范围”。
符合城市更新单元规划审批相关规定的，更新单元规划阶段可优化已批计划“拆除范围”。编制《更新单元用地数据一览表》。
（6）更新目标与更新方式
根据已生效法定上层次规划、法定图则、已批计划要求，从更新单元所在片区的角度出发，结合更新单元发展条件，确定单元整体的功能定位、发展方向与发展目标。
说明城市更新单元采用的拆除重建、功能改变或综合整治等更新方式，明确不同更新方式对应的空间范围。
（7）功能控制
说明地块划分、用地性质、开发强度、功能配比、公共服务设施、市政工程设施（含地下综合管廊）、海绵城市建设、道路交通系统、地下空间开发等控制要求。
开发强度须依据更新单元的区域位置、功能结构、城市设计、市政工程设施、公共服务设施、交通承载能力、生态保护、海绵城市建设、利益平衡等因素作出综合研究。涉及装配式建筑建造方式的，应满足我市相关政策、规范，落实相关部门要求。更新单元规划容积包含地上规定建筑面积和地下规定建筑面积。更新单元规划应综合考虑地上、地下空间规划布局，基于规划统筹、规划合理性提出经营性地下空间开发要求。
编制《地块控制指标一览表》和《开发建设用地技术经济指标一览表》。
（8）交通规划与组织
对基地周边道路网体系进行总体研究，提出未来各阶段的交通策略，并结合交通组织方案，对基地主要进出通道、节点提出改善措施及方案，保障进出交通顺畅并减少对周边市政道路影响。
结合基地对外的公共交通出行需求，对基地周边公交线路、站点方案提出调整建议，建立便捷高效的公共交通出行体系，保障高比例的公交出行。
结合片区慢行系统规划方案，对基地周边慢行设施进行分析研究，提出人行网络、自行车网络、及相关设施的布局方案，建立基地与周边多层次的慢行网络。
（9）城市设计
落实上层次规划城市设计对更新单元的控制要求，有针对性地提出城市设计策略，说明规划方案对城市更新单元的地区城市空间组织、建筑形态控制、慢行系统与景观环境体系、地下空间与公共空间的主要构思和控制要点，明确城市设计要素和控制要求。落实海绵城市建设的具体措施，提出节能环保、生态保护的措施，针对生态现状和问题提出相应生态保护和修复要求；如更新单元或周边建筑涉及日照要求的，应当根据《深标》、《深圳市建筑设计规则》开展日照分析研究。
（10）利益平衡
说明更新单元现状土地的权属性质、用地规模、空间分布特征及建筑物的产权证件类型、合法用途、建筑规模、空间分布特征等，分析现状权益分布对更新单元的空间布局、交通组织、地块划分、合宗开发、权利与责任分配等产生的影响。
说明更新改造适用的相关政策，包括项目改造类型、移交用地的规模和比例、人才住房和保障性住房、人才公寓与创新型产业用房配建比例等方面。
综合现状权益与相关政策影响，制定更新单元与城市间的利益平衡方案，包括：单元总规划建筑规模及功能配比；须承担的独立占地的城市基础设施、公共服务设施、其他城市公共利益项目、创新型产业用房、人才住房和保障性住房、人才公寓用地的拆除责任和移交要求；配套建设城市基础设施、公共服务设施、其他城市公共利益项目、创新型产业用房、人才住房和保障性住房、人才公寓的相关要求（包括类型、规模、位置、产权管理等）；政府主管部门要求落实的其他绑定责任。
涉及分期实施的，应结合分期要求制定各分期利益平衡方案。分期实施方案制定应在遵循公共利益优先及各期利益平衡原则下，保障各分期的独立可实施性，明确分期建设期间的临时性措施，各分期土地移交面积累计后平均土地移交率不低于单元土地移交率，且各分期出让用地累计应满足《实施细则》第五十四条第三款要求。
分期实施方案应将公共利益内容作为优先实施部分，独立占地的公共服务设施用地及其他移交给政府的独立用地、人才住房和保障性住房、人才公寓及创新型产业用房等政策性用房原则上应置于首期，具体依据规划方案确定。分期实施方案应作为各分期利益平衡的重要手段，包括各分期分配的规划建筑规模，各自须承担的拆除责任、土地移交、配套建设及其他绑定责任等，明确各分期的责权利划分。编制各期《开发建设用地技术经济指标一览表》。
3.2专项/专题研究内容
（1）产业发展专题研究
综合上层次产业发展研究、区域政策研究，评估更新单元的产业发展机遇，结合城市更新单元的发展条件进行综合评价，分析产业发展的需求和供给潜力。提出更新单元总体发展定位，并提出产业细分门类选择、功能配置与产业发展目标，进行产业发展依据分析，包括产业门类选择及主要依据分析、产业功能配置分析、产业开发强度分析。落实产业发展目标，提出产业发展的对策措施建议。
（2）规划功能专项研究
立足于更新单元所在片区的整体性，评估周边地区的功能发展趋势，结合城市更新单元的发展条件，从政策导向、提升公共服务、市场需求等角度，提出城市更新单元的功能发展方向、发展指引，以及更新单元的用地性质和功能配比。
（3）交通影响评价专题研究
应当评价现状交通供给条件，根据单元发展规模预测交通需求，说明上层次规划和专项规划相关要求和落实情况，进行交通影响评估并从道路交通、公共交通、慢行交通等方面提出相应的交通改善措施，明确交通设施的种类、数量、分布和规模。应结合交通需求预测，提出公交设施及服务优化措施。
（4）市政工程设施专题研究
应当评估现状水、电、气、环卫、消防等市政设施的设计供给能力和实际运行负荷情况，根据单元发展规模预测设施需求，说明上层次规划和专项规划相关要求和落实情况，进行区域市政设施支撑能力分析及对市政系统的影响评估，并提出相应的改善措施，明确市政基础设施种类、数量、分布、规模，包括场站和管网。在规划路网上，标明各规划市政管线的平面位置，确认规划道路宽度满足市政管线敷设要求。
更新单元涉及地下综合管廊的，应遵循 “因地制宜、科学入廊、管线廊化”的原则，结合市、区两级地下综合管廊规划，研究片区地下综合管廊系统布局，与区域地下空间开发、道路交通和市政设施建设统一规划、统筹建设，进行管线入廊分析。
（5）公共服务设施专项研究
评价更新单元及周边地区现状公共服务设施供给条件和缺口规模；根据更新单元及周边地区已规划但未实施的项目核算人口增量，预测各类型设施需求；说明上层次规划和专项规划、已批计划的相关要求和落实情况；进行设施影响评估并提出相应的改善措施；强化文化设施（特别是社区级文化设施）的配套建设要求；依据《深标》优化、落实法定图则规定的各类公共服务设施或其他城市公共利益项目的种类、数量、分布和规模。
（6）城市设计专项研究
按详细蓝图深度落实、深化上层次规划中有关城市设计内容对更新单元的控制要求，衔接《深标》关于城市设计与建筑控制的要求，落实海绵城市和绿色建筑的相关建设要求，结合历史文化保护要求，以次干道围合的街区作为更新单元城市设计研究的最小范围，分析单元的环境特征、景观特色要素及空间关系，重点针对城市空间组织、公共空间控制、慢行系统组织、建筑形态控制等内容进行深入研究，明确城市设计要素和控制要求。
（7）建筑物理环境专项研究
应以更新单元所处街坊（周边次干道及以上层级道路围合而成的片区）为单位，分析其所在区域环境特征，研究单元的空间组织、建筑布局、场地设计、绿化设置等对区域小气候的影响，参照《深圳市自然通风评估方法》进行风环境模拟评估，依据气象观测数据进行热环境模拟评估；提出改善区域风环境、热环境、光环境、声环境的方案，落实绿色城市基础设施、绿色建筑、建筑节能等的具体措施。
（8）海绵城市建设专项研究
评估现状水文地质条件，如地地质土壤及其渗透性能、内涝灾害等情况，根据更新单元发展规模，明确海绵城市建设目标，说明上层次规划和专项规划的相关要求和落实情况，进行区域海绵城市的影响评估，并提出相应的改善措施。
（9）生态修复专项研究
评估更新单元及周边生态要素，包括土地、水体（地表水、地下水）、绿地、山体等，分析现状生态环境质量和存在问题。结合上位规划和相关规划要求，依据生态本底评估结果，确定各类生态要素的核心问题。根据政策文件、相关规划、技术标准等，基于目标导向确定符合用地功能的土地质量修复目标和具体指标，基于问题导向确定其他各类生态要素的修复目标和具体指标，提出生态修复方案。

3.3建筑概念设计
配合更新单元报批，开展建筑概念设计工作
（一）总体要求
设计人开展轨道交通场站以及周边地块站城一体化物业综合开发研究，分析项目及周边的场地环境、景观和空间特征，重点针对轨道交通的引入，对项目空间组织、建筑形态（城市界面、建筑高度、体量关系及地上地下衔接等）、公共空间、城市景观、交通组织和慢行系统等内容形成TOD物业综合开发概念设计方案，主要包括但不限于以下内容：
1．采用国际化先进设计理念，紧密围绕站城一体化，形成多个概念方案比选。
2．如涉及轨道上盖项目，需对接盖上盖下设计条件，以配合轨道交通的建设进度需要。
3.提出场段、站点的选址及工艺等优化建议，开展项目的地上地下空间布局、与站点周边接驳、城市交通、换乘方式、交通流线组织和竖向设计等工作。
4．开展空间形体组织、建筑单体概念设计、建筑功能（含配套）布局、公共空间、景观布局、地下空间利用以及设计的控制要点评估与优化等工作。
（二）研究内容
轨道物业综合开发研究工作内容及深度具体包括但不限于：
（1）综合现状分析与研判
对项目所处城市背景、场地条件、景观环境等进行综合分析与评价。
（2）设计分析
重点针对轨道交通的引入，对方案空间组织、公共空间及景观、慢行系统、建筑形态等城市设计进行系统梳理与分析。
（3）设计理念与构思
结合国内外先进、成功TOD案例以及场地自身条件、相关要求提出项目的整体设计理念，并从建筑空间形体组织（城市界面、地标、空间廊道等）、公共空间塑造、建筑业态布局模式、交通组织等方面提出相应的设计构思与策略。
（4）概念方案设计
形成多个概念方案比选研究，按照甲方和政府部门要求的方案深化概念，完成建筑概念设计。
1）总平面设计：对建筑的体块和布局关系、层数、主要功能、出入口，关键公共空间等要素进行合理设计，并附《开发建设用地技术经济指标一览表》。
2）盖上盖下衔接：如涉及轨道上盖项目，需对接盖上盖下提出的如荷载、工艺设计要求、设计条件，以配合轨道交通的建设进度需要。
提出场段、站点的选址及工艺等优化建议，开展项目的地上地下空间布局、与站点周边接驳、城市交通、换乘方式、交通流线组织和竖向设计等工作。
3）空间形体组织：研究建筑平面组合布局模式、建筑平面设计、建筑体量关系、建筑高度或层数控制、建筑退线、建筑覆盖率等。
4）典型建筑单体设计：主要包括项目裙房、地下车库各层平面以及塔楼典型平、立面概念设计。
5）建筑功能布局：明确各主要功能布局及体量，组织各具体使用功能（含附设公共配套设施）具体位置、功能、规模等，强化地上、地下功能组织及布局。
6）公共空间及景观环境设计：考虑城市修补、生态修复、绿色低碳、海绵城市的发展理念，提出公共空间位置、形式，结合公共活动类型，项目空间色彩、绿化景观、空间休闲等组织等意向。
7）空间意向设计：对项目整体空间意向和重要节点进行必要的三维空间效果图设计与制作。
（5）系统分析与说明
根据城市设计审查相关要求对概念方案的建筑空间形体组织、公共空间、建筑功能（含配套）布局、车行交通组织、慢行系统、景观环境、日照、竖向以及土石方等方面进行系统性、合理性的相关分析与说明。
（6）控制要点评估与优化
根据概念建筑方案对规划初步研究确定的用地方案、开发规模、设施布局、公共空间规模与形式、建筑覆盖率、绿化覆盖率、建筑限高、停车位、地下空间利用等地块设计条件进行可行性与合理性研判，并提出相应的调整与优化建议，并考虑方案的可实施性。
（三）设计成果要求
以图文并茂形式对项目规划研究方案进行说明与展示，成果内容及深度参照概念建筑设计要求执行。主要图纸包括但不限于以下内容：
1、成果内容
（1）建筑概念方案设计报告
以图文并茂形式对项目概念方案设计进行说明与展示，成果内容及深度参照深圳详细蓝图设计要求执行，主要图纸包括但不限于：
1) 基地现状分析图
2) 场地分析图
3) 设计理念与案例分析
4) 设计构思与推演分析图
5) 总平面设计图
6) 整体空间结构分析图
7) 建筑群体关系分析图
8) 公共空间系统分析图
9) 功能业态布局分析图
10) 交通组织分析图（组图，含车行、人行、地铁站点换乘及与周边地块接驳设计、公交线路优化研以及单体内出入口、流线组织等）
11) 慢行系统组织分析图
12) 景观环境系统分析图
13) 日照分析图
14) 商业裙房主要平面示意图
15) 住宅典型平面示意图（各楼栋首层及标准楼层平面图，如有）
16) 办公典型平面示意图（各楼栋首层及标准楼层平面图，如有）
17) 公寓典型平面示意图（各楼栋首层及标准楼层平面图，如有）
18) 地下空间利用分析图（地下商业、停车布局平面图，如有）
19) 竖向设计分析图、剖面图
20) 主要城市界面示意图
21) 整体鸟瞰效果图（含多种角度及夜景）
22) 各片区或重要节点效果图（含多种角度及重要节点及内容的表达）
23) 其他必要分析图及说明
（2）动画多媒体
时长8分钟以内的多媒体文件（含动画）。主要内容包括项目定位、设计理念、设计方案、设计亮点等部分进行说明与展示。
（3）项目模型
项目概念方案，按照一定比例制作的展示模型。
（4）其他沟通材料
主要指为保证项目顺利推进针对村民或政府相关部门进行方案介绍与讲解的沟通材料。
2、成果形式
1）A3彩色文本8套；
2）PDF/PPT演示文件；
3）电子文件光盘2套。

三、技术要求:
1.主要技术依据：《城市规划编制办法》、《深圳市城市规划标准与准则》（修订）、《深圳市城市更新单元规划制定计划申报指引（试行）》、《深圳市拆除重建类城市更新单元规划编制技术规定（修订）》等；
2.成果及格式要求：按国家、省、市现行的技术规定执行；

[bookmark: _Toc73037585]四、设计成果与进度要求
1.按照规定及要求，满足编制深度要求。本项目自合同生效之日开始，具体进度如下：
	序号
	工作阶段
	成果提交时间

	1
	更新单元计划申报
	编制规划研究、更新单元项目计划申报

	2
	城市更新单元立项
	编制相关立项材料，根据申报文件审查意见，启动更新单元专项规划。

	3
	更新单元规划初步方案
	完成立项后4个月内

	4
	上报成果
	向各职能部门进行沟通汇报，依据审批进度，按照阶段修改并于20天内完成送审成果；

	5
	最终成果
	规划获得批复后，并于20天内完成最终成果


2.成果要求按照如下要求提供：
	具体内容
	提交方式及要求

	技术文件：
（1） 计划申报及相关立项配合材料
（2） 规划研究报告
前言、现状概况与分析、规划依据与原则、土地核查与历史用地处置、更新范围、更新目标与更新方式、功能控制、城市设计、利益平衡、其他要求、规划综述、附件
（3） 专项/专题研究
·产业发展专题研究
·规划功能专项研究
·公共服务设施专项研究
·城市设计专项研究
·道路交通专题/专项研究
·市政工程设施专题/专项研究
·建筑物理环境专题/专项研究
·海绵城市建设专题/专项研究
·生态修复专项研究
（其中甲方委托的其他成果内容由乙方进行整体统筹及整合汇编。）
（4） 建筑概念设计成果
（5） 技术图纸
区域位置图（组图）、现状分析图（组图）、土地与建筑物核查成果图（组图）、上层次规划图（组图）、拆除与建设用地范围图（组图）、地块划分与指标控制图、历史文化保护规划图、城市设计分析图（组图）、效果图（组图）、慢行系统示意图、建设用地空间控制图（组图）、道路交通规划图、市政工程规划图（组图）、分期实施规划图（组图）、日照分析图、规划一张图及概念设计要求图纸等
	


（上述约定的时间不包含法定节假日。各阶段成果提交时间视项目实际审批流程而定，可由甲乙双方商议确定）

乙方提交正式成果
1. 彩色图册8套；
2. PPT演示文件；
3. 全部成果电子文件光盘2套；
4. 宣传册8套
5. 10分钟多媒体展示
各次政府审查会议所需方案册按会议要求由乙方提供。
具体根据相关部门审批要求及最新的政策提供相关技术内容。

	管理文件：
（1） 规划文本
（2） 图则
·拆除与建设用地范围图
·地块划分与指标控制图
·建设用地空间控制图
·分期实施规划图
（成果内容包括但不限于以上内容）
	





[bookmark: _Toc79141105][bookmark: _Toc79141341]第五部分 附件

深铁置业分包设计单位审批备案工作指引（试行版）

1.目的
为提升对分包设计单位的管理力度和水平，除建筑设计总包合同另有规定外，各分包设计单位的审批备案需按本指引开展。
2.范围
适用于深铁置业自主开发项目的建筑设计总包设计合同，合作开发的可参考执行。
3.职责
规划设计部  负责分包设计单位审批组织工作。
成本合约部、项目部（未成立项目部由安监工程部负责）  负责配合对分包设计单位相关考察考核工作。
4.审批备案程序
（1）分包设计单位的按照审批备案程序提交《深铁置业分包设计单位审批备案表》以及相关材料；
（2）经规划设计部审核对分包单位无异议，建筑设计总包单位需在30天内提交分包设计合同进行备案；
（3）经规划设计部审核对分包单位有异议，可要求建筑设计总包单位提供至少三家分包设计单位，规划设计单位可组织成本合约部，项目部对分包设计单位进行考察，形成考察意见记录，经规划设计部确认后，建筑设计总包单位需在30天内提交分包设计合同进行备案。
5.审批备案需提交资料
（1）营业执照资质证书
（2）相关项目业绩
（3）团队主要成员及业绩
6.附件
《深铁置业分包设计单位审批备案表》


《深铁置业分包设计单位审批备案表》
                                编号：  主合同编号+序号
	项目名称
	

	建筑设计总包合同名称
	

	建筑设计总包单位名称
（盖章）
	

	分包专项内容
	

	分包专项设计单位名称
（盖章）
	

	分包专项设计单位简介
	








	审批备案意见

	经办人
	

	
	规划设计部负责人
	

	备注
	一式两份，规划设计部存档一份，建筑设计总包单位存档一份。




[bookmark: _Toc391479496]深圳地铁置业集团有限公司设计单位考核管理规定
1. 目的
为加强深圳地铁置业集团有限公司（以下简称“公司”）对设计单位的管理，提高设计单位和设计人员的质量意识和责任心，提升设计管理力度，同时确保设计考核管理过程制度化、规范化。依据集团和公司相关制度和规定，制定本设计考核管理规定。

2. 适用范围
本办法适用于公司本部及下属公司及受托管理公司所管辖的自主开发项目，所管辖的合作开发项目参照执行。

3. 术语和定义
无。

4. 职责
4.1 规划设计部
施工图之前由规划设计部牵头负责考核工作；
4.2 项目公司/项目部
施工图之后由各项目部牵头负责考核工作；
4.3 成本合约部、安监工程部
参与年度考核工作。







5. 管理流程
[image: ]
6. 管理规定
6.1 [bookmark: _Toc338760181][bookmark: _Toc338767677][bookmark: _Toc338767379][bookmark: _Toc338766412]考核原则
以相关政府审查文件要求，公司设计进度计划和质量要求等内容的贯彻执行情况为准，结合设计任务落实、设计人员服务、图纸质量等情况，对设计单位等进行考核。
6.2 考核对象
建筑设计单位（包含设计总包、方案设计、初步设计、施工图设计单位等）以及各专项设计单位（包含景观、精装、室内、泛光、标识、幕墙、智能化、装配式设计单位等），不含审图、设计顾问及咨询单位等。
6.3 考核方式
考核组织：日常考核由公司规划设计部或项目部负责。
年度考核由日常考核和年终考核组成，年终考核由公司规划设计部、成本合约部、安监工程部、项目部等相关人员组成考核组负责。该年度若组织年度履约评价，则年终考核可取消，参考年度履约评价得分。
注：负责考核部门由阶段负责部门开展，施工图之前由规划设计部牵头负责，施工图之后由各项目部牵头负责。
6.4 考核结果审批
考核结果在考核组织部门备案留存，当考核结果涉及奖罚时需按照《深圳地铁置业集团有限公司权责管理手册》关于对合同单位奖罚方案的审批层级进行审批。
6.5 考核评分方法
日常和年度考核结果按考核评分分为优秀、良好、合格、不合格四级：
95分及以上者为优秀；80~95分者为良好（含80分）；
60~79分者为合格（含60分）；60分以下者为不合格。
年度考核评分由日常考核和年终考核综合得分，同时考虑特殊评分的加分项
年度考核评分=该年度日常考核评分*60%+年终考核评分*40%+（特殊评分）
注：1、特殊评分分值±10分。设计成果在该年度获得国家，省，市级设计类奖项的，将根据获奖情况加分，最多加10分。因设计问题，收到省、市级处罚或通报扣5分，集团处罚或通报扣3分，媒体负面报道扣5分，最多扣10分。
2、发生年度约谈两次以上、因设计原因导致工期严重滞后等情况，签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的，年度考核直接为不合格。
3、对于大型项目，需分期或分地块进行开发，同一设计单位的考核存在设计和施工阶段交叉情况，若同一分期或分地块范围内按上述日常和年终考核正常开展，若不同分期或地块范围处于不同阶段时按分期或分地块建筑面积规模比例进行加权考核。
6.6 日常考核的具体办法
日常考核满分为100分。由公司规划设计部组织项目设计各专业管理人员参加，根据设计阶段考核内容进行扣减分，分值扣完为止（年度涉及多个设计阶段时，不按权重，仍直接累计扣减分）。日常考核与相关设计管理制度、设计管控流程和管控文件等要求相对应，主要按设计阶段进行考核，包含方案阶段、初步设计阶段、施工图阶段、施工配合阶段。考核表格见表7.1和表7.2。
6.7 年终考核的具体办法
年终考核满分为100分。由公司规划设计部组织发起、成本合约部、安监工程部、项目部等相关人员组成参加，采用专题会议或单位走访等形式，结合平时工作情况，重点从设计工作情况以及设计对招采、施工等的配合情况对设计单位进行综合评估打分。考核表格见表7.3。
6.8 奖惩办法
6.8.1处罚办法
1）分阶段的日常考核评分与设计合同各阶段设计费用支付情况挂钩，阶段日常考核评审出现不合格时，在该阶段设计费用支付时扣除该阶段设计费用2-5%。
2）日常考核表7.1、表7.2中的扣分项，发生扣分项后，设计单位未能及时按要求开展整改措施，视情节严重情况和该项合同金额按每次每个扣分项进行处罚，罚金（200-5000元）直接从该阶段设计费中扣除，详见下表7.4。
3）年度考核评分不合格时，从考核结果评定为不合格之日起一年内不作为我司新项目的参选邀请单位，在其他招标形式定标时作为参考依据。同时考评结果提供至项目履约评价小组，结合履约评价结果在公司合同支付、后续选择合同单位，以及建立供应商库时参考上述结果。
4）对于考核不合格的设计单位，将上报行业主管部门。
5）关于罚款内容、依据等相关文件公司将以《设计考核处罚通知单》（详见表7.5）正式发送设计单位。
6.8.2奖励办法
1）年度考核评审为优秀和良好，从考核结果评定为优秀和良好之日起一年内公开招标定标时或其他方式选择合同单位时作为参考依据。同时考评结果提供至项目履约评价小组，结合履约评价结果在公司合同支付、后续选择合同单位，以及建立供应商库时参考上述结果。
2）对于年度考核为优秀的设计单位可颁发荣誉证书。
3）对于设计成果在该年度获得国家，省市级设计类奖项的，将根据设计合同关于奖励条款的设置情况，给予设计奖励。

7. 相关表格
7.1 《日常考核---方案、初设和施工图阶段考核》
7.2 《日常考核---施工配合阶段考核》
7.3 《年终考核评估》
7.4 《设计罚款金额参考表》
7.5 《设计考核处罚通知单》

8. 相关文件
无。


 (
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7.1   日常考核---方案、初设和施工图阶段考核
	考核重点
	分值
	考核内容和扣分情况
	得分
	备注

	设计进度计划
	30分
	延误设计重要考核设计节点每次扣10分
延误其他重要节点，或非外界原因反复延误已确认的设计节点，每次扣2分
	
	严格执行设计合同、政府批复文件、强审意见、设计进度计划、设计任务书、各阶段设计管控要点、图纸会审意见等要求

	设计任务落实
	20分
	未按要求及时配合报批报建，每次扣3分
未按要求及时向其他单位技术提资和进行图纸合图工作，每次3分
	
	

	设计人员服务
	10分
	擅自更换项目负责人，每次扣5分，擅自更换项目专业负责人，每次扣3分
对设计指令消极，推诿，拖延，每次扣3分
设计人员未按要求及时参加重要会议，每次扣1分
	
	

	设计成果质量
	40分
	政府批复意见未在后续成果中及时落实，每次扣3分
各阶段设计成果修改3次仍无法通过公司审批认可，每次扣3分
违反任务书和管控要点重要项（如面积控制、消防安全等），强审、图纸会审、专家评审意见3次提出仍不落实，每次扣3分
不满足相关限额指标要求，每项扣1分
阶段性设计图纸图面不规范，经审查提出明确的错漏碰缺意见仍不落实的、图纸深度不符合要求，每次扣3分
	
	










7.2   日常考核---施工配合阶段考核
	考核重点
	分值
	考核内容和扣分情况
	得分
	备注

	现场服务质量
	30分
	未按要求及时完成现场服务、现场技术协调，每次扣2分
	
	严格执行设计合同以及《工程变更管理办法》的相关要求

	按图施工检查
	30分
	未按时检查现场是否按图施工并反馈情况，每次扣2分
	
	

	设计变更情况
	40分
	因设计失误造成设计质量问题，错漏碰缺严重影响现场施工进度、安全和工程成本，每次扣3分；设计变更图纸程序规范性、及时性、有效性，未按要求完成，每次2分
	
	






 7.3   年终考核评估
	考核重点
	分值
	考核内容
	得分
	备注

	图纸质量
	30分
	图纸是否满足相关规范要求、合同深度要求、是否满足相关限额指标要求、任务书设计要求等
	
	

	时间进度
	20分
	图纸是否按约定的提交日期（包括约定调整的日期）后，按时完成情况，延迟情况
	
	

	甲方合理修改意见配合度
	15分
	对甲方合理意见能否反应迅速，积极配合，按计划配合执行，且能提出优化意见
	
	

	设计现场配合度
	20分
	是否定期参加现场例会，帮助及时发现问题并予以主动协调解决；所有强制和建议配合节点的人次数及工作成果是否满足约定的要求
	
	

	设计人员情况
	15分
	负责人的调整是否经甲方充分沟通并征得同意后进行，主要设计人员的数量和质量配备能否满足项目要求
	
	



7.4    设计罚款金额参考表
发生扣分项后，如设计单位未能及时按要求开展整改措施，视情节严重情况和该项合同金额按每次每个扣分项进行处罚。

	设计合同金额
	扣分分值（分）
	罚款金额（元）

	100万元以上
	1
	500

	
	2
	1000

	
	3
	2000

	
	5-10
	3000-5000

	100万元以下
	1
	200

	
	2
	500

	
	3
	1000

	
	5-10
	2000-3000


、


7.5   设计考核处罚通知单

	设计考核处罚通知单

	编号：合同编号+处罚通知单编号	

	
单位名称：
经核查，贵单位在我司负责的项目名称项目设计工作中，存在设计问题，根据《设计合同》和《深圳地铁置业集团有限公司设计考核管理办法》条款的规定，现对贵单位给予处罚。具体处罚情况为：







深圳地铁置业集团有限公司（公章）
日期：
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                                             设计单位考核管理流程图
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